石龙镇“三旧”改造专项规划与年度实施计划（2015-2020)

（发文机关:石龙镇 发文日期:2016-06-21）

目 录：

1 上版“三旧”专项规划评估

1.1规划情况

1.2实施情况

1.3评估总结

2 本次规划基本背景

2.1规划背景

2.2规划依据

2.3规划原则与重点

2.4规划期限

2.5规划范围

3 现状概况

3.1地理位置

3.2人口情况

3.3经济运行情况

3.4城市建设情况

3.5现状特征与问题

4 改造区域

4.1“三旧”改造定义及改造范围界定

4.2本次“三旧”改造范围的界定

4.3改造类型与模式划分

4.4“工改工”区域

4.5重点改造区

5 功能指引及用地规划

5.1功能分区及指引

5.2土地利用规划

6 政策分区

6.1 产业保障区

6.2 生态保护区

6.3历史文化及特色保护区

6.4 改造核心区

6.5 战略统筹区

7 公共设施的统筹

7.1 现状评估

7.2 规划评估

7.3 统筹规划

8 分期安排及改造重点

9 总规评估

9.1强制性内容评估

9.2用地规划调整评估

9.3 公共配套设施规划评估

10 改造项目说明

10.1改造项目用地规模

10.2改造项目用地规划

10.3开发强度指引

10.4“工改工”区域

10.5 城市设计指引

11 年度实施计划

11.1实施原则

11.2分期目标

11.3近期实施年度计划

11.4保障措施

1 上版“三旧”专项规划评估

《东莞市石龙镇“三旧”改造专项规划与年度实施计划》（2010-2015）于2010年编制完成，并于2012年进行修编，有效地指导了石龙镇“三旧”改造项目的实施。

1.1规划情况

（1）上版“三旧”专项规划规划背景

①东莞市提出加快发展现代服务业，推动产业转型升级

《东莞市产业结构调整规划（2008—2017）》提出：加快发展现代服务业，是推动经济发展方式转变的重要手段，是提高城市综合辐射力的重要途径，要大力发展以生产性服务业为重心的现代服务业，为产业结构转型升级提供重要的服务支撑；以提升自主创新能力和整体产业竞争力为核心，以信息化与工业化融合为主线，大力发展高新技术产业和先进制造业，推进加工贸易升级转型，加快形成健全的产业链和产业群，提高产业结构的适度重型化水平和自主创新水平，推进优势传统产业集群化。

②省、市政府要求加快推进“三旧”改造工作，以“三旧”推动城市建设

随着多年的社会经济发展，珠三角城镇化程度高，经济成果惊人，但也面临着土地资源供需矛盾日益突出，生态环境破坏严重、物质空间老化严重等问题。为拓展城市建设空间、保障发展用地，推进节约集约用地建设，确保经济社会又好又快发展，省、市政府出台系列文件，要求镇街全面推行三旧改造规划。

③石龙镇自身发展需求

在快速城市化的今天，在石龙约13平方公里的土地上，石龙土地资源日趋减少，全镇未建设用地十分有限。要实现社会经济又好又快发展，就必须走集约化发展道路，破解土地资源难以为继的难题在于“三旧”改造，通过“三旧“改造实现石龙社会经济、城市建设的再一次发展。

（2）规划思路

以促进石龙镇产业结构调整和转型升级，完善城市功能，促进经济和社会可持续发展为准则，着力于盘活石龙镇存量建设用地，进一步挖掘潜力，节约集约利用石龙土地，力求通过“三旧”改造，解决石龙镇存量土地效益低下，物质性老化和功能性老化的问题，为石龙镇提供新的发展空间。

①以“完善功能、提升服务水平”为原则，优先解决交通、配套和环境问题，促进城市形态向现代化城区转变、提高发展品质和建设水平；

②以“尊重历史、提升城市品质”为原则，加快推进石龙历史古镇的保护和利用，提升石龙历史古镇的城市形象；

③以“节约集约、提高土地利用率”为原则，在配套等相关环境容量满足的前提下，适当提高土地开发强度，集约利用土地；

④以“盘活资产、加快推进产业结构调整”为原则，对于镇区内效益差、不符合产业发展的企业逐步升级转型，为产业结构调整腾挪空间；

⑤以“公众参与、民主决策”为原则，通过全过程、全方位的公众参与，培育社区公众参与意识，通过政府引导，有效加快“三旧”改造；

⑥以“近、远结合和规划的可操作性”为原则，重点整理和延续已建、已批的土地功能，兼顾用地功能自发调整的要求。

（3）改造规模

依据上版规划，石龙镇“三旧”改造地块共30处，总地块面积约324.7公顷，总用地面积（享受政策范围）约298公顷。其中旧城改造为主的地块10个，用地面积约81公顷；旧村改造为主的地块10个，用地面积约103公顷；旧厂改造为主的地块10个，用地面积约114公顷。

上版规划改造类型图

（4）用地功能

石龙镇“三旧”改造用地面积298公顷。其中改造为居住用地面积约133.7公顷，占44.88%；改造为公共设施用地面积约61公顷，占20.46%；改造为工业用地面积约19.3公顷，占6.48%；改造为道路广场用地面积约64.2公顷，占21.54%；改造为市政设施用地9.0公顷，占3.02%；改造为绿地10.8公顷，占3.62%。

商品住宅用地（包括R1-R4类居住用地、R5类商住用地及C21类商业用地）面积约118.1公顷，占石龙镇“三旧”用地的39.6%，符合相关政策要求（镇区40%以下）。

上版规划改造类型图

1.2实施情况

截止2015年03月，全镇正在推进和已经完成“三旧”改造工作地块共计6处，“三旧”改造总用地规模约37.46公顷，占上版规划整个“三旧”用地的12.5%，占石龙镇2014年现状建设用地面积的3.8%。其中旧城改造为主的地块2处，为老城片区半岛酒店地块（A-03）及新城区悦诚玩具有限公司地块（C－03），用地规模约10.17公顷；旧村改造为主地块1处，为新城区泗洲村地块（C-02），用地规模约6.35公顷；旧厂改造为主地块3处，为西湖区石安线路器材厂地块（B-01）、西湖电厂地块（B-11）以及新城区黄家山地块（C-01），总用地规模面积约20.94公顷。

石龙镇2015年3月前“三旧”改造实施项目分布图

1.3评估总结

实践证明，上版“三旧”专项规划从镇域和土地利用的角度对石龙镇发展做出了科学论证和有关部门批准的规划，很好地指导了石龙镇“三旧”地块改造建设，亦对本次规划调整具有很好的指导意义。

但是，在近5年的实践过程中，石龙镇已开展“三旧”改造的地块只占总用地的12.5%，占石龙镇2014年现状建设用地面积的3.8%，“三旧”改造进程较为缓慢，主要原因在于上版“三旧”改造规划编制于服务业发展、房地产开发热潮的大背景下，主要规划方向均为推动用地功能置换为商业、居住用地。

随着当前市场环境变化，房地产热潮消退，以及石龙镇本身存在未开发的空置地，开发成本低、推进快，导致石龙镇“三旧”改造推动力不足，影响了“三旧”改造地块的推动进程。

2 本次规划基本背景

2.1规划背景

（1）启动“三旧”改造专项规划修编工作

“三旧”改造专项规划是通过规划管控引导“三旧”改造走向常态化的重要抓手，是近期建设规划的重要组成部分，是指导和统筹镇街辖区内“三旧”改造工作的纲领性文件，是实施镇街已批总体规划及控制性详细规划的重要步骤。

石龙镇经过近几年的快速发展，城市建设、经济情况已经发生“天翻地覆”的变化，土地开发急剧扩张，城镇建设遍地开花，原有“三旧”规划的不适应性日渐显现，需要进一步优化“三旧”改造专项规划方案来控制和引导石龙镇的“三旧”土地利用。

2015年1月19日，东莞市城乡规划局发布通知，启动“三旧”改造专项规划新一轮的修编工作，编制期限为2015-2020年。

（2）探索和践行“新型城镇化”的政策要求

国家新型城镇化规划明确指出，珠三角城市群是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳外来人口最多的地区，但也面临着水土资源和生态环境压力加大、要素成本快速上升、国际市场竞争加剧等制约，必须加快经济转型升级、空间结构优化、资源永续利用和环境质量提升。要实现科学合理的城镇化宏观布局，必须合理控制城镇开发边界，优化城市内部结构，促进城市紧凑发展，提高国有空间利用率。

2013年12月，中央城镇化工作会议在北京举行，会议要求，要以人为本，推进以人为核心的城镇化，提高城镇人口素质和居民生活质量。明确提出“要坚持生态文明，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展”的新要求。

（3）东莞--新常态，建设“国际制造名城、现代生态都市”

在新一轮改革发展的关键时刻，习近平总书记提出了中国经济发展进入新常态的重要论断，新常态外在表现为增速放缓与质量提升，实质是经济发展新旧增长动力的转换、新旧发展路径的替代、新旧竞争优势的演化、新旧空间组织的重构以及新旧产业结构的调整过程。东莞市作为中国改革开放精彩而生动的缩影，对外开放早、改革起步早、经济发展快，与此相应碰到的各种新形势、新情况、新问题也比较早。

为应对经济新常态带来的新挑战，把握新机遇，建设新东莞，东莞市政府明确趋势社会经济态势，理清工作重点，提出建设“国际制造名城、现代生态都市”的要求：强调加快转型升级、强化创新驱动上出实招，在做强制造产业、加速“三重”建设上下功夫，在深化开放型经济体系建设、提升对内对外开放水平上求突破；以国家新型城镇化综合试点为契机，强化“产城融合”理念、加快电力设施、信息网络等基础建设，推进美丽幸福村居建设，打造山清水秀的现代生态都市。

（4）石龙--国际宜居宜商名镇、建设幸福石龙

自“十二五”规划以来石龙镇立足当前，着眼长远，以“国际宜居宜商名镇、建设幸福石龙”为目标，全力以赴深化改革、加快产业转型升级、提升城市功能配套、推进社会建设、强化文化教育、努力改善民生。

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是打造国际宜居宜商名镇、建设幸福石龙的重要之年。石龙镇政府明确提出新的工作要求：认真贯彻党的十八届四中全会、中央经济工作会议、省委十一届四次全会和市委十三届五次全会精神，市第十五届人大五次会议精神，镇委十四届三次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，以“打造国际宜居宜商名镇，建设幸福石龙”为总目标，以新型城镇化建设为契机，以商旅强镇建设为抓手，认识新常态，适应新常态，围绕新常态，狠抓改革攻坚，突出依法治镇，着力推动产业转型、城市改造、文化教育、社会管理、人才高地、民生事业六大工程取得新成效，努力实现打造国际宜居宜商名镇，建设幸福石龙宏伟目标。

2.2规划依据

◆ 《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

◆ 《东莞市“三旧”改造实施细则（试行）》

◆ 《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》

◆ 《东莞市生态控制线规划》

◆ 《东莞市城市规划管理技术规定》（2004）

◆ 《东莞市石龙镇总体规划修编（2002-2020）》

◆ 《石龙历史古镇保护规划》

◆ 石龙镇已批准的控制性详细规划，以及国家、省、市其他相关法律、法规和规范、标准。

2.3规划原则与重点

（1）落实发展目标

以“加强统筹指引、提升城市品质”为原则，落实国家、东莞市、石龙镇的总体发展目标与要求，促进“国际宜居宜商名镇、建设幸福石龙”总体目标的实现。

（2）解决现实问题

以“完善功能、提升服务水平”为原则，优先解决石龙镇社会经济发展、民生建设等方面面临的现实问题。

（3）对接相关规划

以“多规融合、全面对接”为原则，严格依据城镇总体规划，不得违背总体规划的强制性内容，充分对接控制性详细规划及相关规划，保障规划的实施落地。

（4）制定实施计划

以“远、近结合和规划的可操作性”为原则，从项目改造的经济可行性入手，处理好近期建设与长远发展，确保“三旧”改造工作的有序开展。

2.4规划期限

本次规划期限为2015年-2020年，其中：

近期2015年-2017年，远期2018年—2020年。

2.5规划范围

本次规划以东莞市规划局备案的水乡总规为依据，规划范围与水乡总规石龙镇界范围一致，规划总面积约13.15平方公里。

3 现状概况

3.1地理位置

东莞市石龙镇位于广东省中部偏东，东莞市的东北部，北隔东江北干流与博罗县的石湾镇、增城县的龙城村相望；东跨东江北部干流与东莞石排镇、博罗县园洲镇白马围村相邻；西与东莞石碣镇的唐洪、南埔、黄泗围接壤；南边西湖管理区与茶山镇的京山、横岗和石排镇的燕窝管理区毗邻；西南偏南距市府驻地莞城区13公里。沿广深铁路，西距广州市69公里，东南偏南距深圳市78公里。水路西距黄埔港54公里，西南偏南距太平港59公里，东北距惠州港79公里。

3.2人口情况

依据最新的人口数据普查，截止2014年底，石龙全镇总人口126454人，其中户籍人口71940人，外来暂住人口54514人。外来暂住人口与户籍人口比为1.32：1。

近十年来，石龙镇人口增长平稳，呈现出户籍人口增长、外来暂住人口减少的趋势。

| 2005-2014年东莞市石龙镇人口统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 常住人口（人） | 户籍人口（人） | 外来暂住人口（人） |
| 2005 | 94552 | 67900 | 77465 |
| 2006 | 104292 | 68470 | 78156 |
| 2007 | 104574 | 69001 | 76283 |
| 2008 | 104814 | 69645 | 78436 |
| 2009 | 108581 | 70331 | 69193 |
| 2010 | 142000 | 70770 | 56289 |
| 2011 | 142400 | 71183 | 52046 |
| 2012 | 142900 | 71444 | 53941 |
| 2013 | 143400 | 71705 | 55020 |
| 2014 |  | 71940 | 54514 |

3.3经济运行情况

（1）石龙镇社会经济实力十分突出，持续稳步发展

①地均产值高居东莞各镇乡之首，可与深圳相媲美

2012年石龙镇地均产值为4.8亿元/平方公里；2014年石龙镇地均产值为5.9亿元/平方公里。而深圳市2012年地均产值为1亿美元/平方公里。

②地区生产总值近10年保持9%左右增长

2014年，石龙镇地区生产总值为81.7亿元，同比增长8.1 %；规模以上工业总产值221.3 亿元，增长8.0 %；固定资产投资总额 22.0 亿元，增长 9.2 %；社会消费品零售总额29.7亿元，增长 5.5 %；限上批发和零售业销售额 73.5 亿元，增长13.5 %；实际利用外资7069 万美元，增长 29.1 %；各项税收总额16.2 亿元，增长9.9 %；镇本级财政收入7.2 亿元，增长7.3%。

| 2005-2014年东莞市石龙镇地区生产总值统计表 |  |
| --- | --- |
| 年份 | 地区生产总值（万元） |
| 2005 | 349300 |
| 2006 | 384329 |
| 2007 | 427216 |
| 2008 | 470000 |
| 2009 | 502973 |
| 2010 | 559487 |
| 2011 | 622168 |
| 2012 | 662926 |
| 2013 | 748381 |
| 2014 | 817648 |

③3家世界500强企业扎根石龙

石龙镇知名企业共8家，其中3家为世界500强企业，分别为京瓷办公设备科技（东莞）有限公司、东莞石龙京瓷有限公和柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司。

2014年，京瓷办公设备科技（东莞）有限公司荣获东莞市市实际出口前10名外资企业。

（2）推动传统产业转型升级，以质量博发展。

①坚持不懈抓产业转型升级，经济发展质量效益得到增强

东莞市、石龙镇市镇两级领导积极落实挂点服务大型骨干企业，加强对大型企业用工、用电、通关的服务，协助9家大型骨干企业成为保用电企业；镇主要领导主动加强与大型企业高层沟通交流，增强大型企业扎根发展和增资扩产的信心，先后推动日本电产三协、联兴食品包装、理想电子、津威等7家优质企业增资扩产，有效提升了产业和经济增量；推动“机器换人”行动计划，跟进京瓷办公设备、东京光学、天意电子等企业设备改造和产品升级工作，共有14家企业实施技术改造、机器换人项目，优化了传统企业的发展质量；成立石龙电子商务协会，现代信息服务园租用率达到95%以上；推动2家企业设立研发机构，电产三协技术开发中心一期已正式落户石龙镇并投入运营。加强村组集体经济转型升级，推动农村经济向多元化发展，加强农村债务债权管理，村集体经济呈现向好态势。2014年，全镇村、组两级资产总额17.92亿元；资产负债率15.18%，比年初（即2014年年初，下同）下降2.96个百分点；总收入19502万元，增长3.1%；纯收入10494万元，增长5.7%。当前，石龙产业转型升级步入正轨，创新动力持续增强，质量优势开始显现，战略性新兴产业等新的增长点正在发力，质量型发展已成石龙经济社会发展的新常态。

②2008年经济危机后,工业保持8%左右的增长，复苏态势明显

第二产业在2007年受到经济危机影响，工业增加值出现巨大降幅。但之后得到了有效复苏，到目前已经超过2005年水平。

③工业生产更加现代化，企业管理更加精细化

近10年来常住人口增加48848人，户籍人口增加3805人，外来人口减少22445人。而在外来人口大幅度减少，户籍人口增加有限的情况下，工业增加值增加，表明石龙的自动化生产成效进一步加强，精细化管理提高了企业的生产效率。

3.4城市建设情况

石龙整个镇区被东江及东江支流分割成四大片区，现状除红海片区未建成外，老城区、新城区、西湖区都基本建成，全镇建成区占镇域总面积的70.79%，镇域范围内的内道路网骨架、整个城市功能格局已经形成，各组团发展方向较为明确。老城区是石龙历史古镇保护的主要地区，沿绿化路以北、铁路以西区域是石龙古镇保护的区域；新城区是石龙镇现代城市发展的中心区，是石龙镇政治、经济中心，是石龙镇政府所在地区，新城区发展较为成熟；西湖区依托与东莞市区便捷的交通联系，是石龙现代传统城镇发展具有代表性的地区。

（1）土地利用综合现状

规划范围总面积约13.15平方公里，现状建成区面积约932.13公顷，占镇域总面积的70.86%，水域及其他非城市建设用地约383.28公顷，占镇域总面积的29.14%：其中水域264.89公顷，耕地面积为39.50公顷，发展备用地地面积为78.89公顷。

| 现状综合用地汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别名称 |  | 面积（公顷） | 占总用地的比例（%） |
| 1 | 总用地 |  | 1315.41 | 100% |
| 2 | 城市建设用地 |  | 932.13 | 70.86% |
| 3 | 水域及其他非城市建设用地 |  | 383.28 | 29.14% |
|  | 其中 | 水域E1 | 264.89 |  |
|  |  | 耕地E2 | 39.50 |  |
|  |  | 发展备用地E10 | 78.89 |  |

（2）建设用地现状

现状全镇建设用地分为9大类，包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地。现状用地以居住用地和工业用地为主，居住用地占总建设用地的34.45%，工业用地占总建设用地18.92%。

老城区现状建设以居住用地、二类工业用地为主，工业用地与居住用地混合布局问题突出；北部红海片区仍未建设开发，现状为水塘和耕地，但属于土规建设用地范围，土规建设用地指标约为44公顷。

新城区现状建设用地基本按控规落实，南区以居住和商业为主、北区以工业用地为主。空地主要位于北区欧仙路两侧和沙河南岸沿线，用地面积约为58公顷。

西湖片区现状居住用地、商业用地、工业用地比例较为均衡，居住用地以旧村为主，商业服务设施主要沿环湖三路布置，产业用地集中于片区东南侧工业园。片区内空地主要分布于东莞车站500半径范围内，已由市里统一征转储备。

| 现状建设用地汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| 1 | 居住用地 |  | R | 321.12 | 34.45% |
|  |  | 二类居住用地 | R2 | 295.22 |  |
|  |  | 中小学及幼儿园用地 | R6 | 25.90 |  |
| 2 | 公共设施用地 |  | C | 84.41 | 9.06% |
|  | 其中 | 行政办公用地 | C1 | 13.28 |  |
|  |  | 商业金融业用地 | C2 | 51.80 |  |
|  |  | 文化娱乐用地 | C3 | 3.44 |  |
|  |  | 体育用地 | C4 | 2.54 |  |
|  |  | 医疗卫生用地 | C5 | 10.86 |  |
|  |  | 教育科研设计用地 | C6 | 0.00 |  |
|  |  | 文物古迹用地 | C7 | 0.28 |  |
|  |  | 其它公共设施用地 | C9 | 2.21 |  |
| 3 | 工业用地 |  | M | 176.36 | 18.92% |
| 4 |  | 仓储用地 | W | 0.56 | 0.06% |
| 5 | 对外交通用地 |  | T | 30.21 | 3.24% |
| 6 | 道路广场用地 |  | S | 207.36 | 22.25% |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 198.37 |  |
|  |  | 广场用地 | S2 | 4.39 |  |
|  |  | 社会停车场库用地 | S3 | 4.60 |  |
| 7 | 市政公用设施用地 |  | U | 20.87 | 2.24% |
| 8 | 绿地 |  | G | 90.90 | 9.75% |
| 9 | 特殊用地 |  | D | 0.33 | 0.04% |
|  | 其中 | 军事用地 | D1 | 0.27 |  |
|  |  | 保安用地 | D3 | 0.06 |  |
| 10 | 总计 |  |  | 932.13 | 100.00% |

（3）公共设施现状

石龙镇公共设施较完善，涵盖了公共设施各个门类，公共设施共计约170处，公共设施用地84.41公顷，占城市建设用地的9.06%。

现状公共设施配套基本可满足现状要求，教育设施略显不足。

| 现状公共设施情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 名称 | 数量（个） |  |  |  |
|  |  | 老城区 | 西湖区 | 新城区 | 总计 |
| 教育 | 幼儿园 | 10 | 3 | 1 | 14 |
|  | 小学 | 8 | 1 | 2 | 11 |
|  | 中学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | 职业学校 | 3 |  |  | 3 |
| 行政 | 国家税务局 |  | 1 |  | 1 |
|  | 地方税务局 |  | 1 |  | 1 |
|  | 治安队 |  | 1 |  | 1 |
|  | 公安局 |  |  | 1 | 1 |
|  | 交警大队 |  | 1 |  | 1 |
|  | 交警中队 |  |  | 1 | 1 |
|  | 镇政府 |  |  | 1 | 1 |
|  | 居委会 | 13 | 1 | 1 | 15 |
|  | 派出所 | 8 | 1 | 1 | 10 |
|  | 法院 | 1 |  | 1 | 2 |
| 商业 | 商场 | 7 |  |  | 7 |
|  | 综合市场 | 6 | 2 | 2 | 10 |
|  | 菜市场 |  | 1 |  | 1 |
|  | 酒店 | 7 |  |  | 7 |
| 文体卫 | 购书中心 | 1 |  |  | 1 |
|  | 图书馆 | 1 |  |  | 1 |
|  | 文化活动中心 | 5 |  |  | 5 |
|  | 影剧院 | 2 |  |  | 2 |
|  | 文物古迹 | 5 |  |  | 5 |
|  | 体育馆 | 1 |  |  | 1 |
|  | 医院 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | 门诊部 | 3 | 2 |  | 5 |
|  | 妇幼保健中心 |  |  | 1 | 1 |
| 市政设施 | 垃圾中转站 | 2 |  |  | 2 |
|  | 环卫 |  | 1 |  | 1 |
|  | 卫生站 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 铁路客运站 | 1 |  |  | 1 |
|  | 长途汽车站 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 公交首末站 | 1 |  |  | 1 |
|  | 港口 | 3 |  |  | 3 |
|  | 广场 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 社会停车场 | 11 | 2 |  | 13 |
|  | 车库 |  | 1 |  | 1 |
|  | 水厂 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 变电站 | 1 | 3 |  | 4 |
|  | 消防 |  | 1 |  | 1 |
|  | 邮政所 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 电信分局 | 1 | 1 |  | 2 |
|  | 公厕 | 9 | 1 |  | 10 |
| 其他 | 敬老院 | 1 |  |  | 1 |
|  | 宗祠 | 3 |  | 1 | 4 |
|  | 殡葬地 |  | 1 |  | 1 |
| 合计 |  | 123 | 30 | 17 | 170 |

（4）道路交通现状

①外部交通

石龙镇主要有三条对外通道：广深铁路、S120省道（莞龙路）、县道15号公路（龙胜路）。

广深铁路沿石龙镇西侧穿过，于西河片区建设新的东莞火车站，现已投入使用。加强了石龙镇与广州、深圳的区域联系。

S120省道（莞龙路）横穿西湖片区，向西直接与市中心相连，同时连接5.7公里处的珠三角环线高速石龙出入口。向东可达石排镇、桥头镇。

县道15号公路（龙胜路）纵向穿过新城组团，向北联系博罗县，向南联系茶山镇。

②内部交通

整个石龙镇道路网骨架基本形成，主次干道系统较为完整，现状道路总长度约95.06km，道路网密度7.24km/km2，道路网密度基本能够达到规范要求的标准的下限。

老城区：东西方向主干路网基本完善，南北方向主干路网严重不足，导致纵向交通不畅；支路网错接、断头路交通；静态交通设施零散，不成规模。港口建设水平不高，通运能力亟待提升。

新城组团：路网基本按控规落实，路网体系最为完整；静态交通设施严重缺乏，需要尽快完善。

西湖组团：“十”字型主干路网已经形成，西湖一路东侧区域支路网相对缺乏；东莞火车站已经建成使用，站场周边道路也已基本建设完成。

| 现状道路网密度一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路长度（m） | 道路网密度（km/km2） |
| 1 | 主干道 | 28221.93 | 2.15 |
| 2 | 次干道 | 21851.34 | 1.66 |
| 3 | 支路 | 44987.18 | 3.43 |
| 4 | 总计 | 95060.45 | 7.24 |
| 备注：国标要求干道密度为3-4km/km2，支路密度为3-5km/km2 |  |  |  |

（5）现状建筑物情况

现状建筑分为四类，分别是一类建筑、二类建筑、三类建筑和保护性建筑。

一类建筑：近几年新建的村民住宅、居住小区以及工业厂房，建筑结构为框架结构，建筑外观良好；建筑面积为339.37万㎡，占总建筑面积的46.22%。主要分布在新城区，包括居住建筑、工业建筑和公共设施建筑。

二类建筑：上世纪90年代至二十一世纪初建设的村民住宅、商品房和工业厂房；建筑面积为238.14万㎡，占总建筑面积的32.43%。主要分布在老城区绿化路以南及西湖区，包括现状的商品房、工业厂房、部分公共设施等。

三类建筑：上世纪90年代以前村民自建房屋及工业厂房；建筑面积为149.82万㎡，占总建筑面积的20.40%。主要分布在老城区绿化路以北地区，是石龙历史古镇的保护区域。

保护性建筑：主要是石龙历史古镇保护区内沿中山路沿线分布的需重点保护的建筑，建筑面积约6.94万㎡，占总建筑面积的0.95%。

| 现状建筑质量分类一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑类别 | 面积（万平方米） | 比例（％） |
| 1 | 一类建筑 | 339.37 | 46.22% |
| 2 | 二类建筑 | 238.14 | 32.43% |
| 3 | 三类建筑 | 149.82 | 20.40% |
| 4 | 保护性建筑 | 6.94 | 0.95% |
| 5 | 总计 | 734.27 | 100% |

（6）现状开发强度情况

石龙现状建筑面积约734.27万平方米，毛容积率约0.78。

整个石龙开发强度最高的区域位于新城区，现状的商住区，容积率在3.0以上；开发强度平均最高的区域是老城区，老城区开发强度大部分都在2.0以上，开发强度较高；西湖区除西湖三路两侧的批发市场和商住区容积率在2.0以上外，其他区域开发强度相对较低。

| 现状开发强度情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 容积率 | 面积 | 比例 |
| 1 | 容积率≤0.5 | 223.76 | 26.95% |
| 2 | 0.5＞容积率≥1.0 | 98.85 | 11.91% |
| 3 | 1.0＞容积率≥1.5 | 126.97 | 15.29% |
| 4 | 1.5＞容积率≥2.0 | 118.91 | 14.32% |
| 5 | 2.0＞容积率≥2.5 | 163.76 | 19.73% |
| 6 | 2.5＞容积率≥3.0 | 55.74 | 6.71% |
| 7 | 容积率＞3.0 | 42.17 | 5.08% |
| 8 | 合计 | 830.16 | 100% |

（7）现状开敞空间

石龙现状主要开敞空间包括沿江的绿化景观带、老城区中山公园、石龙城市公园等，现状绿地面积90.90公顷，占城市建设用地9.75%。公共开敞空间系统较为完善，基本上形成了以滨水地区为骨架的“点、线、面”的开敞空间网络，在“三旧”中需结合现状的公共开敞空间，并完善公共开敞空间网络。

（8）现状城市建设面貌

老城区风貌，集中反映了石龙近现代100多年的城市建设历程（19世纪下半叶至20世纪末）。中山路沿线是石龙古代建筑风貌的缩影，绿化路、兴龙沿线是石龙迈步进入现代城市化建设的城市缩影。

新城区、西湖区风貌，是石龙快速城市化时期的城市建设的主要体现，新城区是典型以政府为引导、控制建设的地区，西湖区是以社区自建为主要模式的地区。新城区基本按照规划建设，是石龙现代化城市建设水平最高的区域，特别是新城中心区的建设达到了现代化城区的标准；西湖区建设的厂房、批发市场等与现代化城区的建设面貌差距较大。

老城区部分地区现状照片

新城区、西湖区部分地区现状照片

3.5现状特征与问题

（1）新常态经济形势下，传统产业面临转型升级需求

由于新常态经济的影响，社会经济增速整体放缓，石龙镇传统制造业受到冲击，但石龙镇抓住新常态经济的实质，及时调整产业发展路线，强调企业创新升级、质量型发展，盘活了一批领先的优秀企业，也给其他产业指明了发展方向。

（2）土地空间难以为继，亟待进行“三旧”改造腾挪空间

石龙镇可用于城市建设的土地未建用地面积约78.89公顷，占镇域面积的6.0%，且基本都已出让或返还给社区，掌握在政府手中的较为集中成片的未建设用地数量较少。因此，各个方面的城市建设活动需通过改造落实，例如：规划确定的公共设施、城市道路、绿地等建设需要通过改造实现。

（3）城市整体面貌较差，城市品质亟待提升

①西湖区、老城区滨水地区建设水平低，导致整体建设面貌差。

老城区、西湖区滨江地区现状大部分都是村民住宅和旧厂房，建设水平低，导致整个石龙城市面貌差。

滨水地区建设现状

②整个老城区急需在保护的前提下实施改造，重新焕发老城区活力。

老城区是石龙历史古镇保护的核心城区，主要以中山路为核心，形成若干条保护街区，整个历史古镇保护范围是绿化路以北，东江水道以南，铁路以东地区。

老城区建设现状

在面对经济发展面临转型、土地空间难以为继、城市品质亟待提升的困境下，如何实现石龙社会、经济、城市建设三驾齐驱，切实推进“三旧”改造工作，促进集约用地、确保经济社会又好又快发展，是石龙镇未来发展的重点。

必须制定积极稳妥、求真务实的“三旧”改造策略，逐步实现 “三旧”地区的升级改造，最终达到集约利用土地，产业结构调整和转型升级，全面提升城市品质的目的。

4 改造区域

4.1“三旧”改造定义及改造范围界定

（1）“三旧”定义

依据《东莞市“三旧”改造实施细则（试行）》的规定：“三旧”是指特定城市建成区，在2007年6月30日之前土地利用现状图或卫星影像图（或航片、正射影像图）上显示为已有上盖建筑物的建设用地，包括旧城镇、旧村庄、旧厂房。

（2）改造范围的界定

我市下列土地可列入“三旧”改造范围：

①根据城市规划建设需要，进行城中村改造的用地；

②因城市基础设施和公共设施建设需要或实施城市规划要求，进行旧城镇改造的用地；

③布局分散、不具保留价值、公共服务设施配套不完善的村庄；

④城乡建设用地增减挂钩试点中农村建设用地复垦区域；

⑤须按产业调整、城市规划、消防、环保等要求进行改造的集体旧物业用地；

⑥布局分散、土地利用效率低下和不符合安全生产和环保要求的工业用地；

⑦因城乡规划调整，产业“退二进三”企业的工业用地；

⑧国家产业目录规定的禁止类、淘汰类产业转为鼓励类产业或以现代服务业和先进制造业为核心的现代产业的原厂房用地；

⑨其他经市“三旧”改造领导小组认定属“三旧”改造范围的用地。

有下列情形之一的，不纳入“三旧”改造范畴：

①不符合土地利用总体规划、市域生态控制线规划、城镇总体规划的；

②不符合产业发展政策和行业发展规划（详见附件1《东莞市“三旧”改造区域产业导向目录（2009年本）》）的；

③权属有争议的；

④被司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制土地权利的；

⑤除边角地、夹心地、插花地以外的空地；

⑥其他不纳入“三旧”改造范畴的情形。

4.2本次“三旧”改造范围的界定

依据《东莞市“三旧”改造实施细则（试行）》的相关规定，结合石龙镇的城镇发展历程、现状物质空间状况、交通承载力、土地使用效益等，判断石龙镇现状物质空间老化；从有利于用地统筹、连片开发的角度出发，分别对新城区、老城区、西湖区进行研究“三旧”改造范围的划定。

（1）老城区

① 绿化路以南至滨江路片区

该片区现状主要以村民住宅、旧商品房、旧厂房为主，存在商业、酒店、旧厂房和旧商品房混杂的特征，而配套设施不完善、现状路况较差是其最大的问题。

② 铁路以西片区（新维工业区）

该片区现状主要是旧厂区，南侧靠近石碣镇有少量的旧村，现状木材厂基本闲置，社区对该片区改造意愿也较为明确。

③ 石龙历史古镇区

绿化路以北至东江北干流是石龙镇历史古镇的核心区域，现在有一半以上的地区仍较好地保持着历史的街巷走向、尺度、名称和建筑形式，民国历史风貌保存完好，有条件通过综合整治、设施完善、局部修葺等方式将其塑造为石龙镇城市文化名片。

道路系统：老城区的大部分道路系统都是民国时期形成的，但其街巷格局、名称等许多在明清时期已经形成。以行业命名的街巷多位于太平路以西地区，如竹器街、棉花街、卖鸡地等；以姓氏命名的街巷多位于太平路以东，如以宗族聚居形成的刘屋巷、郭屋、周屋等。这些街巷名称可以直观地反映历史上该地区的功能和行业特色等信息。同时，许多街名保留有明显的“文革”痕迹，如团结街、红星街、光明街等，这些都是文革时期改名的街巷，反映了一个时代的印记。

街道系统：老城区的街道系统以太平路为界呈现不同特点。太平路以西地区主要道路多为东西走向，建筑南北列分布，如竹丝州街、棉花街、风炉街等。太平路以东地区主要道路则多南北向，两侧为鱼骨状尽端路，典型的如聚龙里、七贤坊、面街等。

老镇风貌：两种不同的道路格局，都是适应不同的功能需求而形成的。以商业为主要功能的街巷，要求可达性好，建筑南北向长条布局，有利于生产、存贮、居住；以居住为主要功能的街巷，采用鱼骨状路网，在满足通行的情况下保证了环境安静和安全，两侧的支路有相当一部分是尽端路，这样也就形成了一些半私密空间，个别还保留有街闸（街巷入口横额），如聚龙里二巷、福贤新街。

面对历史古镇保护的要求，本次规划编制过程中与石龙经贸办等相关部门多次沟通探讨老城区的改造问题，规划首先明确该区域的改造重点是搬迁有污染的工业，重点保护中山路历史街区，其他区域考虑结合具体项目情况进行改造，例如改造为特色饮食街、特色小商品街、岭南特色书画街等等，规划在严格落实古镇保护的前提下，考虑未来改造的弹性，该片区基本都纳入了改造范围。

（2）新城区

新城区规划从两个方面分析划定改造范围：明确保留地区，明确改造地区（分为动力不足地区、条件成熟地区）。

① 明确保留地区

主要包括现状的一类、二类、商住住宅区，政府办公区，公共设施以及现状集中大型的工业区。

② 明确改造地区

包括黄家山、王屋洲社区现状的旧村，黄家山社区的轮胎批发市场和旧厂房。其中王屋洲社区的旧村已有明确改造项目，改造意向较明确，条件较为成熟；黄家山社区对于轮胎市场和旧厂房改造意向较为明确，旧村近期采取综合整治的手段改善旧村内部环境、完善设施、消除安全隐患，现状旧村改造动力不足。

（3）西湖区

西湖区改造范围分析，按照实际情况可分为三种类型，分别是明确有改造意向的区域、明确保留的区域、近期改造动力不足（可纳入中远期改造区域）的区域。

①明确有意向改造区域：

西湖电厂地块、江南路南侧地块、博爱医院东侧地块、信息产业园温泉南路以北的旧厂区。西湖电厂地块，现状电厂已废弃，规划将新建一所小学和一所中学，是石龙镇的重大公共设施项目；江南路南侧地块，包括现状的旧厂房（现状大部分已停产、废弃）、旧批发市场及部分旧村，改造动力较大，已有部分项目启动前期的拆迁工作；博爱医院东地块，现状是已废弃的旧工厂，紧靠石龙新火车站，区位优势明显，改造意向较明确；温泉南路以北的旧厂区，现状建筑质量较差，效益低，规划道路将涉及旧厂房拆迁，因此需纳入“三旧”改造范围。

③ 明确保留的区域：

西湖信息产业园、石龙城市公园、博爱医院、莞龙路沿线公共设施及住宅区。

④ 近期改造动力不足区域：

西湖老村属于近期改造动力不足地区，但老村范围内环境较差、布局混乱、局部存在安全隐患，在征求社区意见的情况下，规划近期综合整治，中远期在条件成熟的前提下对旧村进行改造，因此本次规划考虑弹性控制要求，把西湖旧村也纳入改造范围。

4.3改造类型与模式划分

（1）改造规模

改造区域是石龙镇客观需要进行改造的区域，面积为403.27公顷，主要分布于老城区、西湖片区及新城组团。老城区改造片区面积为133.58公顷，其中新维工业园改造区面积为29.65公顷，老城区中部改造区面积为98.22公顷，滨江酒店改造区面积为5.71公顷；西湖片区改造片区面积为145.68公顷，其中西湖片区中部改造区面积为84.18公顷，西湖李屋村改造区面积为14.38公顷，西湖片区东部改造区面积为47.12公顷；新城组团改造片区面积为124.01公顷，其中黄家山改造区面积为71.62公顷，新城工业园及泗洲村改造区面积为52.39公顷。

| 三旧改造分区改造规模一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 面积（公顷） |  |
| 1 | 老城区 | 新维工业园改造区 | 29.65 | 133.58 |
| 2 |  | 老城区中部改造区 | 98.22 |  |
| 3 |  | 滨江酒店改造区 | 5.71 |  |
| 4 | 西湖片区 | 西湖片区中部改造区 | 84.18 | 145.68 |
| 5 |  | 西湖李屋村改造区 | 14.38 |  |
| 6 |  | 西湖片区东部改造区 | 47.12 |  |
| 7 | 新城组团 | 黄家山改造区 | 71.62 | 124.01 |
| 8 |  | 新城工业园及泗洲村改造区 | 52.39 |  |
| 合计 |  |  | 403.27 |  |

（2）改造类型划分

根据现状建设情况，可将改造范围划分为旧村改造、旧厂改造和旧城改造三种类型。其中旧村改造地块6个，改造面积为169.64公顷，占总改造面积的42.07％;旧厂改造地块6个，改造面积为147.53公顷，占总改造面积的36.58％；旧城改造地块3个，改造面积为86.10公顷，占总改造面积的21.35％。

| “三旧”改造类型一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改造类型 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| 旧村改造 | 169.64 | 42.07% |
| 旧厂改造 | 147.53 | 36.58% |
| 旧城改造 | 86.10 | 21.35% |
| 合计 | 403.27 | 100.00% |

（3）改造模式划分

根据“三旧”改造的相关政策要求，改造模式可分为综合整治、拆除重建、局部改造三大类。

综合整治

在现状建筑空间形态不发生根本变化，采取多种手段进行的净化、美化、优化改造。综合整治除少量的市政、公用设施及建筑小品外，基本不涉及房屋拆迁。此类项目可不编制“三旧”改造单元规划，结合地方实际情况灵活展开。该模式适用于以下情况：

①整体建设情况较好，整体环境欠佳的新村；

②历史文化遗存密集成片、整体格局和风貌保存尚好的历史文化及特色保护区。

③建筑质量较好的成片工业区，可采用功能置换、综合整治等方式，发展创意产业、服务配套等，实现产业升级。

拆除重建

指通过对现状建筑物的拆除重建，较为彻底地改变改造地区的空间形态，调整用地功能，提升空间环境质量。改造率（被拆迁改造的建筑面积与改造前总建筑面积之比）在40%以上，插花空地不超过总用地10%。该模式适用于以下情况：

1）对城市规划实施有较大影响或与控规确定的用地性质、城市功能严重不符或安全隐患突出的“旧城镇”、“旧厂房”；

2）现状问题比较突出，区位优势明显、土地价值较高，且村集体、村民有较强改造意愿的，在城市外因和“旧村”内因作用下自身有更新改造需求的“旧村”。

局部改造

整体格局不作重大调整，对改造区域的局部地块、关键要素进行功能转换。改造率低于40%，插花空地不超过总用地10%的改造区域。该模式适用于以下情况：

①现状整体情况较好，但用地功能需要调整或者转换的旧城镇”、“旧厂房”；

②新旧混杂比较严重，局部功能穿插的旧村或旧工业区。

本次划定综合整治地块5个，面积为96.86公顷，占总改造面积的24.02％；拆除重建地块9个，面积为237.77公顷，占总改造面积的58.96％;局部改造地块2个，面积为68.64公顷，占总改造面积的17.02％。

| 改造模式面积统计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改造模式 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| 综合整治 | 96.86 | 24.02% |
| 拆除重建 | 237.77 | 58.96% |
| 局部改造 | 68.64 | 17.02% |
| 合计 | 403.27 | 100.00% |

4.4“工改工”区域

石龙为东莞市产业重镇，但石龙镇域范围规模较小，可供扩展开发的空间有限。为保障产业空间，以便产业转型升级提供平台，本次规划将新城工业园和西湖片区南部工业园以及未开发利用的红海综合物流工业园区划为产业保障区，禁止工改居（按控规实施的工改居项目除外），严控产业用地转换为其他功能（可转换为其他产业用地）。

本次规划根据现状建设情况，划定了2个“工改工”区域，用地面积为68.69公顷，其中位于西湖南部工业园的“工改工”区域面积为29.92公顷，位于新城工业园的“工改工”区域面积为38.77公顷。

4.5重点改造区

重点改造区域，石龙镇政府近期重点推进的连片改造区域，是申报单元批次计划的优先准入区域。新增用地指标、财政投入、社会资金引导等应向重点改造区域倾斜和集中。

石龙镇划定重点改造区9处，面积252.76公顷。老城区共3个重点改造区域，其中新维工业园改造区面积为29.65公顷，老城区中部改造区面积为98.22公顷，滨江酒店改造区面积为5.71公顷；西湖片区共4个重点改造区，其中西湖服装批发市场改造区面积为22.09公顷，西湖李屋村改造区14.38公顷，国际服装批发商城周边改造区面积为38.66公顷，西湖电厂改造区面积为17.20公顷；新城组团共2个重点改造区，其中黄家山改造区面积为13.24公顷，泗洲村改造区面积为13.61公顷。

| 三旧改造重点改造区规模一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 面积（公顷） |  | 比例 |
| 1 | 老城区 | 新维工业园改造区 | 29.65 | 133.58 | 52.84% |
| 2 |  | 老城区中部改造区 | 98.22 |  |  |
| 3 |  | 滨江酒店改造区 | 5.71 |  |  |
| 4 | 西湖片区 | 西湖服装批发市场改造区 | 22.09 | 53.67 | 21.23% |
| 5 |  | 西湖李屋村改造区 | 14.38 |  |  |
| 6 |  | 国际服装批发商城周边改造区 | 38.66 |  |  |
| 7 |  | 西湖电厂改造区 | 17.2 |  |  |
| 8 | 新城组团 | 黄家山改造区 | 13.24 | 26.85 | 10.62% |
| 9 |  | 新城工业园及泗洲村改造区 | 13.61 |  |  |
| 合计 |  |  | 252.76 |  | 100% |

5 功能指引及用地规划

5.1功能分区及指引

本次规划以《东莞水乡特色发展经济区城乡总体规划（送审稿）》为基础，分析其对石龙镇的功能定位、分区要求和结构规划。

战略定位：广东省幸福导向型产业发展的示范区、粤港澳优质生活圈的特色区域、穗莞合作的重要平台。

石龙镇发展目标：以“历史名城、信息产业强镇”为导向，升级发展电子信息、生物医药、食品等优势产业，培育发展信息服务、检验研发、创意设计、现代物流等现代服务业。

对石龙镇的发展要求：

◆ 大力发展产业——重点考虑石龙新城工业园、石龙高科技产业园、石龙新维工业园、石龙红海物流园的发展需求。

◆ 严格控制生态——综合利用东江南支流两侧控制宽度不小于50M的绿廊，使之承担休闲、文化、商业、生活等功能。

◆ 加强历史文化保护——加强对升级历史文化街区中山路街区的保护。

功能结构：确立一条蓝带、四条发展轴线、三个城市组团、八个功能片区。

一条蓝带——东江北干流、南支流迂回贯穿其中，形成“工”字形结构，成为城市重要的蓝色开敞空间。

四条城市发展轴——由交通集散条件的引导，确立四条发展轴线，串联新城、老城、西湖三大组团。

三大组团——

老城组团：包括老城综合区、新维物流配套区和红海物流工业区和一个老城商业中心。

新城组团：包括新城综合区、新城工业区、居住生活区和文化行政中心。

西湖组团：包括西湖综合区、高新产业园区和西湖商业中心。

5.2土地利用规划

本次规划范围以水乡总规石龙镇界为依据，规划总用地面积为1315.41公顷，建设用地1052.59公顷，占总用地面积的80.02%，其中城市建设用地875.82公顷，占总用地的66.58%，村庄建设用地118.93公顷，区域交通设施用地39.84公顷，区域公用设施用地18公顷；水域和其它非建设用地262.82公顷，占总用地面积的19.98%，其中水域面积为222.90公顷，耕地面积为39.92公顷。

| 规划综合用地汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别名称 |  | 面积（公顷） | 占总用地的比例（%） |
| 1 | 规划总面积 |  | 1315.41 | 100.00% |
| 2 | 建设用地 |  | 1052.59 | 80.02% |
|  | 其中 | 城市建设用地(H11) | 875.82 | 66.58% |
|  |  | 村庄建设用地(H14) | 118.93 |  |
|  |  | 区域交通设施用地(H2) | 39.84 |  |
|  |  | 区域公用设施用地（H3） | 18.00 |  |
| 3 | 非城市建设用地 |  | 262.82 | 19.98% |
|  | 其中 | 水域(E1) | 222.90 |  |
|  |  | 农林用地(E2) | 39.92 |  |

本次规划城市建设用地总面积875.82公顷，主要包括住用地、公共设施用地、工业用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和广场用地。

（1）居住用地

规划居住用地282.73公顷，占城市建设用地的32.28%。中小学用地单独计算，用地面积20.97公顷，占城市建设用地的2.39%

（2）公共管理与服务设施用地

除了落实上层次规划对本片区的设施配套要求外，针对现状建设用地中教育设施用地规模过小、体育文化设施用地不足的问题，本次规划对此类用地进行了有针对性的配置安排。

规划公共管理服务设施用地28.50公顷，占城市建设用地的3.25%。

（3）商业金融业用地

本次规划商业金融业用地80.88公顷，占城市建设用地的9.23%。主要分布在老城区的兴龙路、绿化路沿线和绿化路与新桥路的交汇处，西湖片区的莞龙路与环湖西路交汇处，新城组团的京瓷路两侧。

（4）工业用地

本次规划工业用地面积为159.30公顷，占总建设用的18.19％。主要分布在新城工业园、红海物流工业园、南部信息工业园。

（5）道路交通设施用地

规划道路交通设施用地161.24公顷，占建设用地面积的18.41%。其中道路用地155.51公顷，交通设施用地5.73公顷。

（6）市政公用设施用地

规划市政设施用地8.88公顷，占城市建设用地的1.01％。包括石龙电信分局、变电站、加油站、垃圾转运站、污水泵站等。

（7）绿地

规划绿地总用地面积130.53公顷，占城市建设用地的14.90％，主要为沿江绿化带、中山公园和西湖中部公园。

（8）广场用地

规划广场用地2.79公顷，占城市建设用地的0.32%。

| 城市建设用地平衡表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| 1 | 居住用地 |  | R | 282.73 | 32.28% |
| 2 | 中小学用地 |  | R6 | 20.97 | 2.39% |
| 3 | 公共管理与服务设施用地 |  | A | 28.50 | 3.25% |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 11.92 | 1.36% |
|  |  | 文化娱乐用地 | A2 | 4.10 | 0.47% |
|  |  | 体育用地 | A4 | 2.55 | 0.29% |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 9.93 | 1.13% |
| 4 | 商业金融业用地 |  | B | 80.88 | 9.23% |
| 5 | 工业用地 |  | M | 159.30 | 18.19% |
| 6 | 道路交通设施用地 |  | S | 161.24 | 18.41% |
|  | 其中 | 道路用地 | S1 | 155.50 | 17.75% |
|  |  | 交通设施用地 | S3 | 5.74 | 0.66% |
| 10 | 市政公用设施用地 |  | U | 8.88 | 1.01% |
| 11 | 绿地 |  | G | 130.53 | 14.90% |
| 12 | 广场用地 |  | G3 | 2.79 | 0.32% |
| 13 | 总计 |  |  | 875.82 | 100.00% |

6 政策分区

为了东莞建设成为“国际智造名城、现代生态都市”，对“三旧”改造实行差别化的空间管制。通过划定产业保障区、生态保护区、历史文化及特色保护区、改造核心区、战略统筹区，对产业、生态、历史及特色空间进行保护，对战略资源进行预控，规范房地产准入区域。

纳入标图建库的改造项目，须按照对应改造政策分区的相关管控要求进行改造。

6.1 产业保障区

（1）目的和意义

为保障产业发展空间，实现国际制造名城，政府划定政策分区，实现对特定产业聚集区的严格保护。

（2）管控要求

产业保障区内应以工业、仓储、科研设计、公共设施用地为主，可适当发展金融保险、贸易咨询等设施用地。划定的产业保障区中，规划的产业用地比例应不低于已批总规产业用地的80%。具体管控措施如下：

◆ 禁止工改居（按控规实施的工改居项目除外）

◆ 严控现状产业用地转换为其他功能（可转换为其他产业用地）

◆ 按控规实施的工改居项目，需求政府优先收储，政府确定不收储的方可自行改造。

（3）划定区域

根据《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》市域层面的规定，将区位合适且现状发展产业较好，布局较集中、规模较大的产业聚集区纳入产业保障区，并明确提出石龙镇的新城工业园、西部及南部工业园区应作为重点考虑要素。

结合石龙镇近年来产业发展计划，南部信息工业园大力发展为光电信息、生物制药等高新技术工业园，新城工业园加强电子、机械等传统制造业转型升级，为石龙镇石龙镇经济发展带来了巨大的效益，是重点产业保障地区。

西部工业园（新维工业园）现状为木材厂，基本闲置，自身改造动力较强，社区对该片区改造意愿也较为明确，在现行控规中已确定调整为新维社区，用地以二类居住和商业、生活设施为主。本次规划不再将其列入产业保障区。

红海片区现状为未建设用地，由东莞中外运物流有限公司规划建设的中外物流园将依托石龙港水路、铁路联运的优势，建设集多功能码头、铁路专用线装卸、仓储、集装箱拆装、铁路、水路、公路联运、报关报检等功能的红海物流园

综上所述，本次规划明确产业保障区为新城工业园产业保障区、红海物流产业保障区、西湖高新产业保障区，用地面积为237.04公顷，占全镇建设用地面积的22.52%。其中产业保障区内产业用地面积139.67公顷，占全镇规划产业用地的87.68%。水乡总规产业用地总面积为150.65公顷，产业保障区内规划产业用地占水乡总规产业用地面积的92.70%，满足划定的产业保障区中规划的产业用地比例应不低于总规产业用地80%的管控要求。

现状产业用地面积为176.36公顷，产业保障区内现状产业用地面积为99.69公顷，占现状产业用地面积的56.34%。

6.2 生态保护区

（1）目的和意义

为保护生态环境，重塑水乡魅力，实现“现代生态都市”的建设目标，划定严禁各种建设行为的地区。

（2）管控要求

◆ 严禁拆除重建，镇街政府应对生态保护区内的现状建筑进行逐步的清退和复绿；

◆ 对生态保护区内现状建筑进行清退并复绿的，可获得建设量指标奖励，该指标可转移。

（3）生态保护区建设指标转移制度

◆ 建设量发送区——生态保护区

镇街政府对生态保护区内的现状建筑进行清退并复绿的，可获得建设量奖励。“三旧”项目和非“三旧”项目都可获得建设量奖励。

◆ 建设量接受区——改造核心区

改造核心区、战略统筹区内的改造项目可通过向镇街政府购买指标，接收建设量奖励。

◆ 建设量交易平台——镇街政府

镇街政府建立转移平台，负责保护区内的建筑清退和复绿，获得建设量指标；其他改造项目可以向政府购买建设量指标。购买建设量指标的资金只能用于生态保护区的清退和修复。

◆ 其他规定

镇街政府应制定生态保护区内的现状建筑清退计划，有序地推进生态保护区内的生态修复工作。

按控规实施的改造项目可通过购买建设指标来提升建设规模（在各项配套满足要求的情况下），该类项目不需要重新核算“拆三留一”，但需规定制定改造单元的公共设施方案，保障各类设施的实施。

（4）划定区域

结合《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》市域层面的改造要求，从以下方面考虑石龙镇需重点控制和改造的区域：

◆ 市域层面明确的核心生态资源保护要素（东江生态带）

◆ 生态控制线确定的生态绿核、关键节点、廊道、片区隔离带

◆ 已批总规确定的成规模连片生态用地

◆ 各部门确定的严禁建设地区

经核查东莞市生态控制线，并与现状建设、控规用地对比分析，确定石龙镇现状建设与规划用地均未超出生态控制线范围。

已批总规确定的成规模连片生态用地共计四处，具体如下：

◆ 新城片区北沿线绿地

该区域目前仍为生态用地。本次规划将承接总规思路，保护该地区生态绿地，但在用地形态与用地规模上结合实际情况与控规要求具体落实。

◆ 东江沿河地区

该区域在总规中未列入生态用地，但划定为公园绿地，并提出将其打造为休闲、观光的滨河公园。结合《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》市域层面提出的将东江生态带作为需严格控制的生态要素的要求，本次规划将东江沿河地区也列入生态保护地区。

◆ 西湖片区中部城市公园

该区域在总规中为列入生态用地，但是划定为公园绿地，并提出西湖生态郊野公园和西湖中心公园是西湖片区的城市绿色核心，对于提高城市生活品质、改善城市生态环境具有重要的意义。因此，本次规划将西湖片区中部城市公园列入生态保护地区。

◆ 西湖片区广深铁路西侧

该区域在总规中为生态用地，但该地块现已建设为东莞市火车站，为东莞市重要对外交通站点。故本次规划不在将其列入生态保护区范围。

本次规划明确生态保护区为东江南支流沿线绿地、新城片区北沿线绿地以及西湖片区中部城市公园。东江南支流沿线绿地约为44.16公顷，新城片区北沿线绿地约为7.97公顷，西湖片区中部城市公园用地约为18.90公顷，共计用地面积为71.03公顷，占镇域总面积的6.75%。生态保障区内现状旧工业、旧仓储用地面积0.15公顷。

6.3历史文化及特色保护区

（1）目标和意义

结合东莞市历史文化名城保护规划，对全镇文物单位、历史建筑、特色村落等资源进行详细摸查，以此为基础划定改造保护区，全面保护石龙镇历史风貌。

（2）管控要求

◆ 遵守历史文化名城、名镇、名村等规划的要求

◆ 以综合整治为主，严谨大拆大建

◆ 服从文化保护和特色传承的需要，应与周边环境相协调

（3）划定区域

结合《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》市域层面的改造要求，明确石龙镇重点控制与保护的核心要素如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广九铁路石龙南桥 | 近现代 | 国保 |
| 2 | 石龙公园史迹（含周恩来演讲出、李文普纪念亭、莫公璧殉难纪念碑、凯旋门） | 近现代 | 省保 |
| 3 | 欧仙院 | 近现代 | 市保 |
| 4 | 孙杜古桥 | 古建筑 | 市保 |
| 5 | 中山路民国建筑群 | 近现代 | 市保 |
| 6 | 飞卿公祠 | —— | 不可移动文物，尚未核定为保护单位 |
| 7 | 东沙公祠 |  |  |
| 8 | 春宇张公祠 |  |  |
| 9 | 竹溪张公祠 |  |  |
| 10 | 仙溪福地牌坊 |  |  |
| 11 | 黄家山接龙桥 |  |  |
| 12 | 蒲溪三眼井 |  |  |

老城区绿化路以北为石龙镇历史文化名镇的保护范围，分布有大量文物保护单位和近现代优秀历史建筑，包括中山路民国建筑群、石龙公园史迹、地藏王庙、蓉阳书院碑、叶氏宗祠、禄业宗祠等。

◆ 中山路民国建筑群

2004年1月8日，中山路民国建筑群被批准为市级文物保护单位，类型为近现代重要史迹及代表性建筑，因其历史风貌的完整性、历史建筑面积规模、以及历史商业功能的延续性，被《石龙古镇保护规划》确定为重点保护区，也是本次保护的重中之重。用地规模约为9.15公顷。

◆ 石龙中山公园

石龙中山公园现状建设情况较好，不需要改造。但公园内涵盖大量文物保护单位，周恩来演讲出、李文普纪念亭、莫公璧殉难纪念碑、凯旋门等。2012年10月被批准为省级文物保护单位，其重要性可见一斑。因此本次规划仍将其列入历史文化及特色保护区。用地规模约为2.85公顷。

◆ 其他文物保护单位和优秀历史建筑

其他文物保护单位和优秀历史建筑虽较为分散，但与石龙镇的历史文化风貌息息相关，保护价值相对较高，包括孙杜古桥、地藏王庙、叶家祠堂、陈氏祠堂、禄业祠堂、蓉阳书院碑、麦家祠堂等。用地规模约为0.69公顷。

综上所述，本次规划明确的历史文化及特色保护区用地面积为12.69公顷，重点控制与保护的核心共12处。

6.4 改造核心区

（1）目标和意义

改造核心区指为落实总规要求、完善城市服务功能，由镇街政府划定，可以进行商业、住宅开发的特定区域。

（2）管控要求

◆ 除以产业类改造、公益性改造为主或经市政府特别批准的改造单元以外，改造单元应集中于改造核心区。

◆ 可以进行商业、住宅开发

（3）划定区域

结合《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》市域层面的改造要求，从以下方面考虑石龙镇需重点控制和改造的区域：

◆ 已批总规确定的城镇中心区、组团中心区

◆ 总规确定以生活、商贸、服务等功能为主的区域

◆ 划定的改造核心区应集中连片

结合石龙镇总规、控规以及相关规划的中确定的服务中心区、以及石龙镇现状物质功能老化区域的判断，本次规划2个改造核心区，分别位于老城区和西湖区。

老城区改造核心区：

◆ 绿化路以北，广深铁路以东区域

该区域是石龙镇传统的生活、商贸、服务中心，历史悠久，岭南特色突出。但自发形成城市格局也出现了商业、工业、居住混杂，建筑质量较差，卫生情况堪忧，商业、生活设施规模小、门类不齐等问题。

◆ 广深铁路以西区域（新维工业园）

该区域现状是新维工业园，现状为木材厂，基本闲置，自身改造动力较强，社区对该片区改造意愿也较为明确，在现行控规中已确定调整为新维社区，用地以二类居住和商业、生活设施为主。

◆ 新桥路、滨江路、兴龙路、广源路和绿化路围合的区域

该区域是老城区的商业中心，现状主要为时代广场、汇联步行街、旅馆等商业业态、源制衣厂等污染工业以及旧村居，用地功能混杂，建筑质量较差，与现代商业服务中心的定位差距较大，亟需改善。

◆ 石龙老体育馆地块以及石龙头路与龙城路交汇处

石龙老体育馆地块位于滨江东路以东，紧靠东江南支流，环境优美、交通便利。现状为石龙体校、石龙老体育馆和石龙举重博物馆，近年来，石龙镇新体育馆（新城区）已修建完毕并投入使用，老体育馆使用率降低，存在较强的市场改造动力。石龙头路与龙城交汇处现状为旧村和部分沿街商业设施，存在一定的改造可能。

西湖滨江改造核心区：

◆ 莞龙路至江南路区域

该区域现状为工业、老村、西湖服装批发市场、以及零售商业，用地混杂、布局混乱，建筑质量较差、卫生环境落后，与规划定位的大型商贸为主的商业中心的定位不符，存在改造的必要性。

综上所述，老城区改造核心区范围总面积为171.99公顷，西湖片区改造核心区范围面积为73.96公顷，共计245.95公顷，占全镇规划建设用地面积的23.37%，符合改造核心区内建设用地不得超过规划建设用地25%的要求。另外，改造核心区范围内的现状产业用地面积约50.26公顷，占现状产业用地面积的28.41%，主要为老城区内部的旧厂房。

改造核心区的部分改造单元涉及到《东莞市石龙历史名镇古镇保护规划》，其建设因严格按照保护规划的重点控制要求。

6.5 战略统筹区

（1）目的和意义

为谋求镇街或组团的稳定发展，政府对市域、镇街及组团中具有战略地位的区域进行统筹部署。

（2）管控要求

◆ 战略统筹区的改造项目，由政府优先收储；政府确定不收储的改造项目，可自行改造，提供镇街政府同意不收储的函件。

◆ 战略统筹区内由政府收储的改造项目，在满足基础设施承载力的前提下，容积率指标可适当提高。

（3）划定区域

结合《东莞市镇街“三旧”改造专项规划编制管理规定（试行草稿）》市域层面的改造要求，从以下方面考虑石龙镇需重点控制和改造的区域：

◆ 轨道站点周边地区

◆ 需要政府投入大量资金进行基础设施建设的地区

◆ 重大基础设施选址地区

◆ 政府确定需要进行统筹发展的其他地区

新东莞火车站落地石龙镇西湖片区，已经正式投入使用，未来将与东莞市轨道交通R2线实现无缝接驳，形成国铁、城市轨道交通、公路交通接驳换乘为一体的综合交通枢纽。

东莞火车站地区作为东莞市未来“三旧”改造重点地区，也是近期推动的重点之一，其周边1000M半径控制范围必须由政府统筹开发管理，本次规划明确划定的战略统筹区为广深铁路以东、莞龙路以南，岭南东路以北的区域用地约为192.15公顷，占规划建设用地面积的18.2%。

7 公共设施的统筹

7.1 现状评估

（1）教育设施

现状教育设施分为幼儿园、小学、初中、高中、职业学校五类，其中：幼儿园20个，规模为157个班；小学11个，规模为204个班；初中4个，规模为161个班，高中1个，规模为40个班，职业学校3个，规模为66个班。

| 现状教育设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 老城区 |  | 西湖片区 |  | 新城区 |  | 总计 |  |
|  | 数量（个） | 规模（班） | 数量（个） | 规模（班） | 数量（个） | 规模（班） | 数量（个） | 规模（班） |
| 幼儿园 | 14 | 109 | 5 | 30 | 1 | 18 | 20 | 157 |
| 小学 | 4 | 150 | 1 | 6 | 2 | 48 | 11 | 204 |
| 初中 | 3 | 89 | 1 | 24 | 1 | 12 | 4 | 125 |
| 高中 | -- | -- | 1 | 40 | -- | -- | 1 | 40 |
| 职业学校 | 3 | 66 | -- | -- | -- | -- | 3 | 66 |

2014年底，全镇常住人口为12.65万。结合现状人口数量以及莞标的要求，该区域一共需要幼儿园253班，小学284班，初中121班，高中60班。由此可见，全镇除了初中基本满足需求外，其他教育设施均不能满足现状人口需求。其中幼儿园差96个班，小学差80个班，幼儿园和小学差距较大，高中差20个班。教育设施缺失问题突出，教育配套亟待完善。

（2）医疗设施

现状综合医院有2个，分别为东莞市石龙博爱医院和东莞市石龙人民医院，设置床共1100个，门诊部2个，设置床位176个，卫生站工12个，主要分布在老城区。现状医疗设施能够满足现状需求。

| 现状医疗设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 老城区 |  | 西湖片区 |  | 新城区 |  | 总计 |  |
|  | 数量（个） | 规模（床） | 数量（个） | 规模（床） | 数量（个） | 规模（床） | 数量（个） | 规模（床） |
| 综合医院 | -- | -- | 1 | 600 | 1 | 500 | 2 | 1100 |
| 门诊部 | 2 | 176 | 1 | -- | -- | -- | 2 | 176 |
| 卫生站 | 10 | -- | 2 | -- |  |  | 12 |  |

（3）文化体育设施

现状文化体育设施主要集中在老城区。其中体育设施仅有滨江东路的石龙体育馆，用地面积1.08公顷，可容纳2700人，体育设施配套不足。文化娱乐设施主要分布在中山公园北侧人民广场四周，西湖片区和新城片区文化娱乐设施相对比较缺乏，因此，在规划中应该着重提升这两个片区的文化设施建设。

| 性质 | 名称 | 数量（个） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 老城区 | 西湖区 | 新城区 | 总计 |
| 文化娱乐设施 | 购书中心 | 1 | —— | —— | 1 |
|  | 图书馆 | 1 | —— | —— | 1 |
|  | 文化活动中心 | 5 | —— | —— | 5 |
|  | 影剧院 | 2 | —— | —— | 2 |
|  | 文物古迹 | 5 | —— | —— | 5 |
|  | 体育馆 | 1 | —— | —— | 1 |

（4）开放空间体系

石龙现状主要开敞空间包括沿江的绿化景观带、老城区中山公园、石龙城市公园等，现状绿地面积90.90公顷，占城市建设用地9.75%，人均绿地面积为6.55㎡。根据《国务院关于加强城市建设的通知》中要求到2010年，人均公共绿地面积达到10㎡以上，绿地面积略显不足。但整体上公共开敞空间系统较为完善，基本上形成了以滨水地区为骨架的“点、线、面”的开敞空间网络，在“三旧”中需结合现状的公共开敞空间，完善公共开敞空间网络，增加公共绿地面积。

（5）骨干网体系

老城区：东西方向主干路网基本完善，南北方向主干路网严重不足，导致纵向交通不畅；支路网错接、断头路交通；静态交通设施零散，不成规模。港口建设水平不高，通运能力亟待提升。

新城组团：路网基本按控规落实，路网体系最为完整；静态交通设施严重缺乏，需要尽快完善。

西湖组团：“十”字型主干路网已经形成，西湖一路东侧区域支路网相对缺乏；东莞火车站已经建成使用，站场周边道路也已基本建设完成。

（6）市政设施

①给水工程

全镇有3座水厂，即西湖水厂、老城区的城区水厂、新城区的黄州水厂，总设计规模为27万m3/d，现状供应规模为16万m3/d。根据中小城镇单位人口综合用水量指标要求，单位人口综合用水量标准取400L/人•d，则现状需求量为12.65*0.4=5.06万m3/d，现状水厂供应能力有相当多的富余。

供水管网方面，老城区和西湖片区大部分现状道路下已铺设给水管，但部分支路未铺设给水管道，导致整个给水系统无法形成环状管网，使供水缺乏安全性。新城区给水管网干管已初步形成，主要干管之间基本上可形成环状供水，管径从DN200～DN800，给水管管材以铸铁管和预应力钢筋混凝土管为主；但管道管径不合理，需进一步完善。

②排水工程

现状排水为雨污合流，即雨水、污水通过明渠（沟）及暗管、暗渠汇入河道。现状污水处理厂1处，位于新城区北部的新洲区污水处理厂，设计规模4.5万m3/d，现状建成规模2.5万m3/d。雨污水合流排放，污水处理设施不足，大量污水未经处理直接排入河道，对水体造成一定的污染。整个排水系统缺乏完整性和系统性。

③防洪工程

现状的石龙围、京西鳌围、新城区现状围堤均已达五十年一遇防御标准，现状排涝泵站4处，基本能够满足排涝要求。但现状排水渠淤积严重，其泄洪功能严重减弱，给沿岸居民的生活、生产带来安全隐患，急需对其进行清淤整治。

④电力工程

现状电厂一座，位于西湖片区的西湖电厂。110KV变电站3座，分别为老城区的石龙站（容量2X50MVA）、西湖片区的西湖站（容量2X31.5MVA）、新城区的黄州站（容量3X40MVA），基本能够满足用电需求。

现状110KV及以上高压为架空线路。新城组团中心区的道路大部分已建电缆沟，电缆埋地已逐步取代架空线。电缆沟主要分布在道路的东南侧，尺寸由1.2m×1.2m和1.0×1.0组成10KV供电系统为电缆沟布置。

老城区10KV电缆沟主要集中在兴龙路、滨江路、和平路、中兴路、新兴路等。西湖片区只有莞龙路、竹围路、西湖二路上设有现状市政电缆沟。大部分电缆沟截面太小，部分线路架空敷设，存在较大安全隐患。

⑤通信工程

现状电信局所有3座，邮政局所2座，其他邮政业务由主要由代办点提供，能满足现状需求。全镇有线电视服务由石龙广播电视站提供，有线电视电缆大部分采用电缆埋地敷设至用户。

目前区内主要道路均已敷设通信管道。总体来看，通信管道网络规模已初步形成体系。但是大部路段管孔数太小，部分地区没有统一布局，比较凌乱，很难满足发展需要。同时部分通信线路还存在架空现象，不利于城市美观，也影响通信安全。

⑥燃气工程

现状主要使用瓶装液化气。规划区没有天然气气源，现状燃气气源为液化石油气，石龙镇没有液化石油气储配站，气源主要来至于附近的企石、茶山液化石油气储配站。

目前，石龙镇无市政管道燃气，只在华南花园、富林大厦、聚龙湾、正龙豪园4个生活小区内有庭园燃气管道。供气方式是以液化石油气瓶组气化站的形式，设计规模小。

总体而言，石龙镇燃气系统基本处于较原始供需状态，行业发展处于停滞状态，安全隐患较大。现有液化石油气供应站基本上不满足安全规范要求。今后应按规划兴建液化石油气瓶装供应站。已建住宅小区、住宅大部分没安装室内、外燃气管道，对今后燃气管网的形成带来困难。

（7）现状公共设施情况小结

综上所述，石龙镇现状公共设施配套基本可满足现状要求，教育设施、公园绿地、静态交通设施略显不足。具体情况如下：

◆ 教育设施缺失问题突出，教育配套亟待完善；

◆ 西湖片区和新城片区文化娱乐设施相对比较缺乏；

◆ 医疗设施充足；

◆ 开敞空间体系形成，但社区级绿地少，人均公共绿地低于国标要求；

◆ 道路网系统基本完善，老城区南北向交通有缺失；

◆ 静态交通设施零散，规模不足，如停车场、加油站等；

（8）市政系统支撑综合评价

全镇市政工程现状具有一定的基础，同时存在一定的问题。具体情况如下：

◆ 水源供应设施富余，但是供水管网系统和管径不合理，需要进一步完善。

◆ 排水工程设施问题比较突出，污水处理设施不足，再加上雨污合流排放体系对河流水体造成了污染，需要加强排水工程建设。

◆ 现状防洪围堤基本能达到50年一遇要求，但急需对其排水渠进行清淤整治；

◆ 电力工程电源供电能力基本满足用电需求，主要问题在于老城区和西湖片区大部分电缆沟截面太小，需要进行统一合理规划；

◆ 电信供应站点能够满足要求，通信管线需要进一步规划和完善；

◆ 现状主要使用瓶装液化气，燃气系统基本处于较原始供需状态，行业发展处于停滞状态，安全隐患较大。需要尽快完善市政管道燃气建设。

7.2 规划评估

（1）《东莞市石龙镇总体规划修编(2002-2020)》公共服务设施要求

①人口规模：

至2005年，人口规模为13.82万人，至2010年，人口规模为13.9万人，至2020年，人口规模为14.5万人。公共服务设施配套按远期人口14.5万人规模测算。

②公共服务设施规模：

规划公共设施用地116.34公顷，占城市建设用地的10.94%，人均公共服务设施用地为8.02平方米/人。

| 总体规划市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 新城组团 | 老城组团 | 西湖组团 | 规划总数 |
| 行政管理设施 | 镇政府 | 1 | / | / | 1 |
|  | 公安分局 | 1 | / | / | 1 |
|  | 交通大队 | / | / | 1 | 1 |
|  | 交通中队 | 1 | / | / | 1 |
|  | 民事法庭 | 1 | / | / | 1 |
| 商业 设施 | 专业市场 | 1 | / | 2 | 3 |
|  | 综合市场 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|  | 农贸市场 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 文娱 设施 | 文化中心 | / | 1 | / | 1 |
|  | 镇级图书馆 | / | 1 | / | 1 |
|  | 影剧院 | 1 | / | / | 1 |
|  | 广播电台 | 1 | / | / | 1 |
|  | 敬老院 | / | 1 | 1 | 2 |
| 体育 设施 | 体育馆 | / | 1 | / | 1 |
|  | 综合运动场 | 1 | / | / | 1 |
| 医疗卫生设施 | 镇级医院 | 1 | / | 1 | 2 |
|  | 门诊部 | / | 2 | 1 | 3 |
| 教育 设施 | 小学 | 4 | 5 | 2 | 11 |
|  | 中学 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | 职中 | / | 1 | 1 | 2 |
| 邮电 设施 | 电信分局 | 1 | / | / | 1 |
|  | 邮政分局 | 1 | / | / | 1 |
|  | 汇接局 | / | / | 1 | 1 |
| 市政 设施 | 公交首末站 | 1 | 1 | / | 2 |
|  | 公路客运站 | / | 1 | 1 | 2 |
|  | 社会公共停车场 | 5 | 10 | 2 | 17 |
|  | 铁路客运站 | / | 1 | / | 1 |
|  | 水厂 | 1 | / | 1 | 2 |
|  | 污水处理厂 | 1 | 1 | / | 2 |
|  | 发电厂 | / | / | 1 | 1 |
|  | 变电站 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 气化站 | / | / | 1 | 1 |
|  | 消防中队 | / | / | 1 | 1 |
|  | 消防站 | 1 | 1 | / | 2 |
|  | 垃圾转运站 | 10 | 4 | 3 | 17(小型) |

（2）东莞市石龙镇控规公共服务设施要求

依据石龙镇已编《东莞市石龙镇新城组团中心区控制性详细规划》、《东莞市石龙镇新城组团北片区控制详细规划》、《东莞市石龙镇西湖片区控制性详细规划》以及在编的《东莞市石龙镇老城区控制性详细规划》的要求，人口规模为21.97万人，规划公共设施用地123.08公顷，人均公共服务设施用地为5.60平方米/人。

①老城区

人口规模为6.83万人，规划公共设施用地42.24公顷，占城市建设用地的12.29%，人均公共服务设施用地为6.18平方米/人。

| 老城区控规市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 | 数量（个） | 用地规模（m2） |
| 行政办公设施 | 社区居委会 | 7 | / |
|  | 社区警务室 | 3 | / |
|  | 派出所 | 1 | 813 |
|  | 计生办 | 1 | 719 |
|  | 税务分局 | 1 | 2830 |
| 教育设施 | 中学 | 1 | 26321 |
|  | 九年一贯制学校 | 1 | 28997 |
|  | 九年一贯制学校 | 1 | 26740 |
|  | 小学 | 2 | 13055 |
|  | 小学 | 1 | 11645 |
|  | 小学 | 1 | 12673 |
|  | 幼儿园 | 2 | / |
|  | 幼儿园 | 3 | / |
|  | 幼儿园 | 3 | / |
| 医疗卫生设施 | 门诊部 | 2 | / |
|  | 卫生站 | 5 | / |
| 文化娱乐设施 | 石龙博物馆 | 1 | 1668 |
|  | 博物馆 | 1 | 2959 |
|  | 图书馆 | 1 | 3390 |
|  | 文化活动中心 | 6 | / |
| 体育设施 | 体育活动场地 | 4 | 38952 |
| 交通设施 | 石龙港 | 1 | 149643 |
|  | 公交首末站 公交首末站 | 1 | 4261 |
|  |  | 1 | / |
|  | 休闲码头 | 4 | / |
|  | 停车场 | 12 | 21626 |
| 市政公用设施 | 污水泵站 | 1 | 1263 |
|  | 消防站 | 1 | / |
|  | 加油站 | 1 | 1238 |
|  | 垃圾中转站 | 1 | 949 |
|  | 邮政所 | 1 | 268 |
|  | 电信分局 | 1 | 1977 |
|  | 货运站场 | 1 | 48916 |
|  | 公交保养场 | 1 | 25786 |
|  | 变电站 | 2 | 8654 |
|  | 公共厕所 | 11 | 建筑面积40－80 m2/处 |
|  | 垃圾收集站 | 9 | 建筑面积50－90 m2/处 |
| 其他设施 | 敬老院 | 1 | 1570 |

②新城区

新城区人口规模总计8.14万人，规划公共设施规模23.23公顷，人均公共服务设施用地为2.85平方米/人。

北组团人口规模为2.66万人，规划公共设施用地9.15公顷，占城市建设用地的4.26%，人均公共服务设施用地为3.44平方米/人。

| 新城区北组团控规市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 | 用地面积（㎡） | 数量（个） |
| 教育设施 | 幼儿园 | —— | 1 |
|  | 幼儿园 | —— | 3 |
|  | 小学 | 23546.32 | 1 |
|  | 中学 | 59773.18 | 1 |
|  | 九年一贯制学校 | 37644.50 | 1 |
| 医疗卫生设施 | 社区健康服务中心 | —— | 1 |
|  | 医院 | 49012.99 | 1 |
| 文娱体育设施 | 文化活动站 | —— | 1 |
|  | 体育活动场地 | 3398.53/3894.86 | 2 |
| 行政管理服务设施 | 居委会、社区警务室 | 5516.64 | 1 |
|  | 法庭 | 5662.89 | 1 |
|  | 供电局 | 16162.38 | 1 |
|  | 停车场 | —— | 1 |
| 商业设施 | 综合市场、专业市场 | —— | 4 |
| 停车设施 | 社会公共停车场/库 | 5251.15/2727.74 | 2 |
| 市政公用设施 | 公交首末站 | 3399.66 | 1 |
|  | 加油站 | 6053.53 | 1 |
|  | 消防站 | 2902.34 | 1 |
|  | 污水处理厂 | 17947.23 | 1 |
|  | 垃圾转运站 | —— | 3 |
|  | 公共厕所 | —— | 3 |

南组团人口规模为5.48万人，规划公共设施用地14.08公顷，占城市建设用地的7.09%，人均公共服务设施用地为2.57平方米/人。

| 新城区南组团控规市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 | 用地面积（㎡） | 数量 |
| 教育设施 | 幼儿园 | 1744.04 | 1 |
|  | 幼儿园 | —— | 3 |
|  | 幼儿园 | —— | 3 |
|  | 幼儿园 | 5353.65 | 1 |
|  | 爱联小学 | 12566.39 | 1 |
|  | 小学 | 20484.34 | 1 |
|  | 小学 | 16493.73 | 1 |
|  | 小学 | 10945.34 | 1 |
|  | 小学 | 28100.73 | 1 |
|  | 九年一贯制学校 | 33680.99 | 1 |
|  | 石龙第二中学 | 27907.29 | 1 |
|  | 高中 | 34606.60 | 1 |
| 医疗卫生设施 | 社区健康服务中心 | —— | 3 |
| 文化体育娱乐设施 | 广播电台 | 2142.69 | 1 |
|  | 信息数据库 | —— | 1 |
|  | 妇幼中心 | 5353.65 | 1 |
|  | 文化活动站 | —— | 3 |
|  | 体育活动中心 | 23784.19 | 1 |
| 行政管理设施 | 镇政府 | 16404.12 | 1 |
|  | 公安局 | 14024.12 | 1 |
|  | 交警中队 | 7707.10 | 1 |
|  | 派出所 | 1282.30 | 1 |
| 商业设施 | 综合市场、专业市场 | 44721.88 | 1 |
| 停车设施 | 社会公共停车场 | 7865.41/4682.37 | 2 |
| 市政公用设施 | 电信局、邮政分局、邮政支局 | 7916.96 | 1 |
|  | 公交首末站 | 6426.97 | 1 |
|  | 变电站 | 5503.79 | 1 |
|  | 垃圾转运站 | 2203.40 | 1 |
|  | 垃圾转运站 | —— | 4 |
|  | 公共厕所 | —— | 3 |

②西湖片区：

人口规模为7.0万人，规划公共设施用地57.61公顷，占城市建设用地的16.53%，人均公共服务设施用地为16.75平方米/人。

| 西湖区控规市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设施名称 | 用地面积（ha） | 数量（个） |
| 教育设施 | 幼儿园 | —— | 4 |
|  | 幼儿园 | —— | 2 |
|  | 小学 | 1.44 | 1 |
|  | 小学 | 1.6 | 1 |
|  | 小学 | 1.87 | 1 |
|  | 小学 | 2.85 | 1 |
|  | 小学 | 1.31 | 1 |
|  | 九年一贯制学校 | 2.98 | 1 |
|  | 中学 | 8.01 | 1 |
| 医疗卫生设施 | 医院 | 4.4 | 1 |
|  | 门诊部 | 0.22 | 1 |
|  | 社区健康服务站 | —— | 4 |
| 文化体育娱乐设施 | 文化站 | —— | 3 |
|  | 影剧院 | 4.03 | 1 |
|  | 体育场 | —— | 4 |
| 行政管理设施 | 居委会、社区服务中心 | —— | 2 |
|  | 警务室 | —— | 2 |
|  | 国家税务局 | 0.49 | 1 |
|  | 地税局 | 0.5 | 1 |
|  | 派出所 | 0.26 | 1 |
|  | 敬老院 | 0.36 | 1 |
| 商业设施 | 综合市场 | —— | 5 |
|  | 菜市场 | —— | 3 |
| 道路交通设施 | 加油站 | 0.45 | 1 |
|  | 长途客运站 | 1.56 | 1 |
|  | 公交首末站 | —— | 1 |
|  | 停车场、库 | 2.8 | 5 |
|  | 广场 | 0.7 | 1 |
| 市政公用设施 | 变电站 | 0.81 | 1 |
|  | 水厂 | 1.94 | 1 |
|  | 垃圾转运站 | —— | 5 |
|  | 公厕 | —— | 11 |
|  | 再生资源回收站 | —— | 1 |
|  | 邮政局 | 0.71 | 1 |
|  | 电信分局 |  | 1 |
|  | 消防站 | 1.31 | 1 |
| 其他公用设施 | 宗教活动场地 | 0.50 | 1 |

（3）公共服务设施体系分析

石龙镇总规编制于2002年，对石龙镇发展建设起到了宏观指导的作用，控规承接总规指导思想，完善总规公共服务设施体系，具体落实公共服务设施。具体表现为：

◆ 按“镇级-区级-社区级”分级布置公共服务设施，完善区级、社区级公共服务设施。

◆ 镇级、区级公共服务设施的数量、规模与总规保持一致。

◆ 依据石龙镇实际发展情况，重新测算人口规模，安排社区级服务设施。

◆ 考虑不同组团功能定位，采用不同人均建设用地指标以及不同公共服务设施，体现了规划的灵活性。

◆ 控规人均建设用地略低于总规，其原因在于石龙镇城镇化速度超出总规预期，集约化用地策略成为必须。

| 总规-控规市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 总规 |  |  |  | 控规 |  |  |  |
|  |  | 老城区 | 新城区 | 西湖区 | 总计 | 老城区 | 新城区 | 西湖区 | 总计 |
| 行政办公设施 | 镇政府 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 公安分区 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 交通大队 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 交通中队 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 民事法庭 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 社区居委会 |  |  |  | - | 7 | 1 | 2 | 10 |
|  | 社区警务室 |  |  |  | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
|  | 派出所 |  |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 计生办 |  |  |  | - | 1 |  |  | 1 |
|  | 地税局 |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 |
|  | 税务局 |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 |
|  | 税务分局 |  |  |  | - | 1 |  |  | 1 |
| 教育 设施 | 中学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|  | 九年一贯 制学校 |  |  |  | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | 小学 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 15 |
|  | 幼儿园 |  |  |  | - | 8 | 12 | 6 | 26 |
|  | 职业学校 | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 3 |
| 医疗卫生设施 | 门诊部 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | 卫生站 |  |  |  | - | 5 | 4 | 4 | 13 |
|  | 医院 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 文化娱乐设施 | 石龙博物馆 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 博物馆 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 图书馆 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 妇幼活动中心 |  |  |  | - |  | 1 |  | 1 |
|  | 文化活动中心 | 1 |  |  | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 |
|  | 影剧院 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 信息数据库 |  |  |  | - |  | 1 |  | 1 |
| 体育 设施 | 体育活动场地 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 商业 设施 | 专业市场 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 |
|  | 综合市场 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 5 | 9 |
|  | 肉菜市场 | 5 | 4 | 3 | 12 |  |  | 3 | 3 |
| 交通 设施 | 石龙港 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 铁路客运站 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 公交首末站 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | 休闲码头 |  |  |  | - | 4 |  |  | 4 |
|  | 长途客运站 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | 停车场 | 10 | 5 | 2 | 17 | 12 | 4 | 5 | 21 |
| 市政公用设施 | 污水泵站 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
|  | 消防站 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 消防中队 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 加油站 |  |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 垃圾中转站 |  |  |  | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
|  | 垃圾转运站 | 4 | 10 | 3 | 17 |  |  |  |  |
|  | 垃圾收集站 |  |  |  |  | 9 | 6 | 4 | 19 |
|  | 邮政所 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 广播电视 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 电信分局 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 货运站场 |  |  |  | - | 1 |  |  | 1 |
|  | 公交保养场 |  |  |  | - | 1 |  |  | 1 |
|  | 供水厂 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |
|  | 变电站 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|  | 气化站 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 公共厕所 |  |  |  | - | 11 | 6 | 11 | 28 |
|  | 再生资源回收站 |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 |
| 其他 设施 | 敬老院 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |
|  | 宗教活动场地 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 4 |

（4）公共服务设施实施情况

鉴于控规公共服务设施规划更切合石龙镇当前实际情况，故本次规划采用控规公共服务设施体系作为评估对象。

| 石龙镇市政/公共服务设施实施情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 已落实 | 未落实 |  | 备注 |
|  |  |  | 现状 空地 | 现状存在建设行为 |  |
| 行政办公设施 | 镇政府 | √ |  |  |  |
|  | 公安分区 | √ |  |  |  |
|  | 交通大队 | √ |  |  |  |
|  | 交通中队 | √ |  |  |  |
|  | 民事法庭 | √ |  |  |  |
|  | 社区居委会 | √ |  |  |  |
|  | 社区警务室 | √ |  |  |  |
|  | 派出所 | √ |  |  |  |
|  | 计生办 | √ |  |  |  |
|  | 地税局 | √ |  |  |  |
|  | 税务局 | √ |  |  |  |
|  | 税务分局 | √ |  |  |  |
| 教育 设施 | 中学 |  |  | √ | 新城区黄家山中学尚未搬迁、泗州村中学未建设， 西湖区初中（畔湖路以北）未建设。 |
|  | 九年一贯 制学校 |  |  | √ | 老城区新维社区学校未建设，老城区石龙中学现状为中学，规划为九年一贯学校。 |
|  | 小学 |  |  | √ | 老城区明德小学、石龙中心小学、龙联小学需扩建改造， 西湖区泗洲村小学未建设。 新城区西湖新村小学、西湖老村小学（3个）未建设。 |
|  | 幼儿园 |  |  | √ | 结合居住区改造 |
|  | 职业学校 | √ |  |  |  |
| 医疗卫生设施 | 门诊部 |  |  | √ | 综合整治 |
|  | 卫生站 |  |  | √ | 结合居住区改造 |
|  | 医院 | √ |  |  |  |
| 文化娱乐设施 | 石龙博物馆 | √ |  |  |  |
|  | 博物馆 | √ |  |  |  |
|  | 图书馆 | √ |  |  |  |
|  | 妇幼活动中心 | √ |  |  |  |
|  | 文化活动中心（社区级） |  |  | √ | 结合居住区改造 |
|  | 文化活动中心（组团级） |  |  | √ | 老城区中山路以北、石湾大桥以南，尚未建设。 |
|  | 影剧院 | √ |  |  |  |
|  | 信息数据库 | √ |  |  |  |
| 体育 设施 | 体育馆 | √ |  |  |  |
|  | 体育活动场地 |  |  | √ | 结合居住区改造 |
| 商业 设施 | 专业市场 |  |  | √ | 西湖区大型批发市场改造 |
|  | 综合市场 | √ |  |  |  |
|  | 肉菜市场 |  |  | √ | 新城区北组团欧仙路沿线市场改造 |
| 交通 设施 | 石龙港 | √ |  |  |  |
|  | 铁路客运站 | √ |  |  |  |
|  | 公交首末站 |  | √ |  | 西湖区、新城区公交首末站未建设 |
|  | 休闲码头 | √ |  |  |  |
|  | 长途客运站 |  | √ |  | 西湖区长途客运站未建设 |
|  | 停车场 |  | √ | √ | 老城区、西湖区停车场用地现状有建设，新城区停车场用地现状为空地 |
| 市政公用设施 | 污水泵站 |  |  | √ | 老城区污水泵站未建设 |
|  | 消防站 |  |  | √ | 老城区消防站未建设，新城区消防站未建设 |
|  | 消防中队 | √ |  |  |  |
|  | 加油站 |  |  | √ | 老城区加油站未建设 |
|  | 垃圾中转站 |  |  | √ | 老城区垃圾中转站未建设 |
|  | 垃圾收集点 |  |  | √ |  |
|  | 邮政所 | √ |  |  |  |
|  | 广播电视 | √ |  |  |  |
|  | 电信分局 | √ |  |  |  |
|  | 货运站场 |  |  | √ | 老城区货源站场未建设 |
|  | 公交保养场 |  |  | √ | 老城区公交保养站未建设 |
|  | 供水厂 | √ |  |  |  |
|  | 变电站 | √ |  |  |  |
|  | 公共厕所 |  |  | √ | 改造 |
|  | 再生资源回收站 |  | √ |  | 位于西湖区温泉中路西侧绿地中，未建设 |
| 其他 设施 | 敬老院 |  |  | √ | 西湖区敬老院未建设 |
|  | 宗教活动场地 | √ |  |  |  |
| 备注： 1、“已落实”指规划设施全落实，“未落实”指规划设施存在未落实的情况。 2、尚未完全落实的规划设施按未落实项目的用地现状分为“现状空地”和“现状存在建设行为”两种。 |  |  |  |  |  |

7.3 统筹规划

（1）公共服务设施规划

通过对现状评估、总规、控规的规划评估、各类公共设施实施性评估，结合石龙镇现状需求、现状建设条件以及近期建设意向，本次公共服务设施规划情况如下：

（1） 行政管理设施

行政管理设施：其中镇政府规划总数为1个，公安分局规划总数为1个，交通中队规划总数为1个，民事法庭规划总数为1个。

（2） 商业服务设施

专业市场规划总数为2个，综合市场规划总数为5个。

（3） 文化娱乐设施

文化中心规划总数为1个，镇级图书馆规划总数为1个，购书中心规划总数为1个，广播电台规划总数为1个，妇儿中心规划总数为1个，文物古迹规划总数为2个，敬老院规划总数为2个。

（4） 体育设施

体育馆规划总数为1个，综合运动场规划总数为1个。

（5） 医疗卫生设施

其中镇级医院规划总数为3个，门诊部规划总数为2个。

（6） 教育设施

其中小学规划总数为15个，中学规划总数8个。

（7） 邮电设施

其中电信分局规划总数为1个，邮政分局规划总数为3个。

（8） 市政设施

其中公交车首末站规划总数为2个，公路客运站规划总数为2个，社会公共停车场规划总数为17个，港口规划总数为1个，水厂规划总数为2个，污水处理厂规划总数为3个，发电厂规划总数为1个，变电站规划总数为3个，加油站规划总数为2个，消防中队规划总数为1个，调压站规划总数1个，消防站规划总数为2个，垃圾转运站16个。

| 总体规划市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 新城组团 | 老城组团 | 西湖组团 | 规划总数 |
| 行政管理设施 | 镇政府 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 公安分局 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 交通中队 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 民事法庭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 商业服务设施 | 专业市场 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 综合市场 | 2 | 2 | 1 | 5 |
|  | 农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化娱乐设施 | 文化中心 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 镇级图书馆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 购书中心 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 广播电台 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 妇儿中心 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 文物古迹 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|  | 敬老院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 体育设施 | 体育馆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 综合运动场 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 医疗卫生设施 | 镇级医院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 门诊部 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 教育设施 | 小学 | 4 | 5 | 6 | 15 |
|  | 中学 | 2 | 3 | 3 | 8 |
|  | 职中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政设施 | 电信分局 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 邮政分局 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 汇接局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市政工程设施 | 公交首末站 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | 公路客运站 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | 社会公共停车场 | 4 | 9 | 4 | 17 |
|  | 铁路客运站 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 港口 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 水厂 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  | 污水处理厂 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 发电厂 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 变电站 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|  | 气化站 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 加油站 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  | 调压站 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 消防中队 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 消防站 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|  | 垃圾转运站 | 10 | 3 | 3 | 16（小型） |

（2）监管单元规划

通过“三旧”改造，落实总体规划、各片区控制性详细规划确定的公共配套设施。通过“捆绑建设”、财税优惠等方式鼓励开发主体参与公共配套设施的建设，完善城市功能。

在专项层面通过划定公共设施监管单元，提前划定改造单元范围，在后续改造单元前期研究报告编制过程中，要以监管单元的范围作为改造单元的范围。

本次规划划定16个监管单元，总用地面积214.02公顷。

| “三旧”改造涉及市政/公共服务设施规划一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 名称 | 区位 | 改造地块 | 备注 |
| 行政办公 | 社区居委会 |  |  |  | 结合居住区改造 |
|  | 社区警务室 |  |  |  | 结合居住区改造 |
| 教育 设施 | 中学 | 石龙中学 | 西湖区 | B-10 | 东莞石龙中学已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  | 九年一贯 制学校 | 新维学校 | 老城区 | A-01 | 新建 |
|  | 小学 | 明德小学 | 老城区 | A-05 | 扩建 |
|  |  | 中心小学 | 老城区 | A-11 | 中心小学已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  |  | 西湖新村小学 | 西湖区 | B-02 | 新建 |
|  |  | 西湖老村小学 | 西湖区 | B-09 | 位于规划九路西侧，新建。 |
|  |  | 西湖老村小学 | 西湖区 | B-09 | 位于禾塘路西侧，新建。 |
|  |  | 西湖老村小学 | 西湖区 | B-10 | 位于温泉中路东侧，新建。 |
|  |  | 泗洲村小学 | 新城区 |  | 位于青林路东侧，新建。 |
|  | 幼儿园 |  |  |  | 结合居住区改造 |
| 医疗卫生设施 | 门诊部 | 石龙人民医院惠育分院 | 老城区 | A-08 | 结合中山路综合整治 |
|  |  | 博爱医院仁济分院 | 老城区 | A-08 | 结合中山路综合整治 |
|  |  | 李屋村门诊部 | 西湖区 | B-05 | 扩建 |
|  | 卫生站 |  |  |  | 结合居住区改造 |
| 文化娱乐设施 | 博物馆 | 石龙博物馆 | 老城区 | A-08 | 博物馆已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  | 图书馆 | 石龙图书馆 | 老城区 | A-08 | 图书馆已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  | 文化活动中心（组团级） | 文化活动中心 | 老城区 | A-11 | 新建 |
|  | 文化活动中心（社区级） | 东区街道文化活动室 | 老城区 | A-08 | 结合居住区改造 |
|  |  | 李屋村文化活动室 | 西湖区 | B-05 | 结合李屋村改造 |
| 体育 设施 | 体育馆 | 石龙老体育馆 | 老城区 | A-12 | 石龙新体育馆已建成并投入使用，老体育馆存在改造为酒店用地的可能性。 |
|  | 体育活动场地 |  |  |  | 结合居住区改造 |
|  | 专业市场 | 石龙五金电子批发市场 | 西湖区 | B-06 | 改造 |
|  |  | 服装批发市场 | 西湖区 | B-03 | 改造 |
|  | 肉菜市场 | 欧仙路市场 | 新城区 | C-01 | 新建 |
|  |  | 李屋村市场 | 西湖区 | B-05 | 结合李屋村改造 |
|  |  | 西湖老村市场 | 西湖区 | B-09 | 结合西湖老村改造 |
| 交通 设施 | 停车场 |  |  |  | 新建 |
| 市政公用设施 | 污水泵站 | 老城区污水泵站 | 老城区 | A-04 | 新建 |
|  | 消防站 | 红棉路消防站 | 老城区 | A-05 | 新建 |
|  | 垃圾转运站 |  |  |  | 新建 |
|  | 邮政所 | 西湖区邮政所 | 西湖区 | B-08 | 邮政所已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  | 电信分局 | 西湖区电信分区 | 西湖区 | B-08 | 电信分局已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  | 货运站场 | 新维货运站场 | 老城区 | A-01 | 新建 |
|  | 公交保养场 | 新维公交保养场 | 老城区 | A-01 | 新建 |
|  | 变电站 | 变电站（半岛酒店地块） | 老城区 | A-03 | 变电站已经建成，但所属用地仍在“三旧”改造建库红线中，因此本轮规划仍将其列入改造用地。 |
|  | 公共厕所 |  |  |  | 新建 |
| 其他 设施 | 敬老院 | 西湖老村敬老院 | 西湖区 | B-09 | 结合西湖老村改造 |

8 分期安排及改造重点

本次规划根据现状情况，分析市场改造需求，以及镇政府重点改造区域，将全镇范围改造区域划分为重点改造区和远期改造区，有序安排改造用地。

重点改造区：重点改造地块为已经纳入标图建库红线的地块。

石龙镇划定重点改造区9处，面积252.76公顷。老城区共3个重点改造区域，其中新维工业园改造区面积为29.65公顷，老城区中部改造区面积为98.22公顷，滨江酒店改造区面积为5.71公顷；西湖片区共4个重点改造区，其中西湖服装批发市场改造区面积为22.09公顷，西湖李屋村改造区14.38公顷，国际服装批发商城周边改造区面积为38.66公顷，西湖电厂改造区面积为17.20公顷；新城组团共2个重点改造区，其中黄家山改造区面积为13.24公顷，泗洲村改造区面积为13.61公顷。

| 三旧改造重点改造区规模一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 面积（公顷） |  | 比例 |
| 1 | 老城区 | 新维工业园改造区 | 29.65 | 133.58 | 52.84% |
| 2 |  | 老城区中部改造区 | 98.22 |  |  |
| 3 |  | 滨江酒店改造区 | 5.71 |  |  |
| 4 | 西湖片区 | 西湖服装批发市场改造区 | 22.09 | 53.67 | 21.23% |
| 5 |  | 西湖李屋村改造区 | 14.38 |  |  |
| 6 |  | 国际服装批发商城周边改造区 | 38.66 |  |  |
| 7 |  | 西湖电厂改造区 | 17.2 |  |  |
| 8 | 新城组团 | 黄家山改造区 | 13.24 | 26.85 | 10.62% |
| 9 |  | 新城工业园及泗洲村改造区 | 13.61 |  |  |
| 合计 |  |  | 252.76 |  | 100% |

远期：未纳入标图建库红线范围的其他改造区域，该部分改造地块从现状建设及功能上存在改造的客观条件，但是由于市场条件不成熟，改造动力不强，本次规划将该部分区域进行提前预留和控制，以便远期改造的管控。共计9个地块，用地规模为120.72公顷，占改造范围总面积的32.42%。

9 总规评估

9.1强制性内容评估

已批总规强制性条文包括规划范围、用地规模、生态绿地、公共设施用地规划、对外交通用地规划、市政公用设施用地规划、绿地系统规划、道路交通规划、环保环卫规划、综合防灾规划、市政工程规划、近期建设规划与发展重点。

本次规划遵从总规规划原则、规划布局，在城市建设用地范围、区域重大基础设施、公共服务设施体系、市政工程设施布局、骨干路网规划、生态绿地保护、近期建设规划与发展重点等方面严格执行总规要求，没有违背已批总规强制性条文。具体内容如下：

◆ 规划范围

本次规划范围以水乡总规中石龙镇镇界范围，规划面积约为13.15平方公里。

◆ 用地规模

本次规划依据水乡总规，建设用地范围总用地面积为1315.41公顷，建设用地1052.59公顷，占总用地面积的80.02%，其中城市建设用地875.82公顷，占总用地的66.58%，村庄建设用地118.93公顷，区域交通设施用地39.84公顷，区域公用设施用地18公顷；水域和其它非建设用地262.82公顷，占总用地面积的19.98%，其中水域面积为222.90公顷，耕地面积为39.92公顷。建设用地规模与水乡总规完全一致。

| 规划综合用地汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别名称 |  | 面积（公顷） | 占总用地的比例（%） |
| 1 | 规划总面积 |  | 1315.41 | 100.00% |
| 2 | 建设用地 |  | 1052.59 | 80.02% |
|  | 其中 | 城市建设用地(H11) | 875.82 | 66.58% |
|  |  | 村庄建设用地(H14) | 118.93 |  |
|  |  | 区域交通设施用地(H2) | 39.84 |  |
|  |  | 区域公用设施用地（H3） | 18.00 |  |
| 3 | 非城市建设用地 |  | 262.82 | 19.98% |
|  | 其中 | 水域(E1) | 222.90 |  |
|  |  | 农林用地(E2) | 39.92 |  |

◆ 生态绿地

水乡总规严格控制分布于石龙镇边缘的自然山体、植被用地和应恢复植被的空地、荒地，及少量的农业用地，要严格限制建设行为的侵入，严格限制进一步破坏自然山体行为。

本次规划采取生态保护区的形式控制绿地，限制建设行为清入，并开展清退复绿工作。

◆ 公共设施用地规划

水乡总规石龙镇范围内公共设施用地103.58公顷，占城市建设用地的11.83%。其中公共管理与服务设施用地为27.46公顷，占城市建设用地的3.14%，商业金融业用地76.12公顷，占城市建设用地的8.69%。

本次规划完善公共服务设施体系，落实总规确定的镇级、区级公共服务设施，补充和完善社区级服务设施。规划公共设施用地109.38公顷，占城市建设用地的12.49%，相比水乡总规增加了5.8公顷。具体安排详见公共配套设施一览表。

◆ 对外交通用地规划

水乡总规中石龙镇对外交通干道主要有：

莞龙路：由西湖片区向西连接莞城区、茶山镇，向东连接石排镇；

兴龙路、滨江路、绿化路、沿江路：由老城区向西连接石碣镇；

红海大桥、石湾大桥：由老城区向北连接增城市和博罗县石湾镇；

沙河大桥：由新城区向北连接博罗县石湾镇；

沿江路：对接Y551县道向东连接园洲镇。

对外交通站场有西湖东莞火车站，红海片区石龙港、西湖石龙客运中心站、老城区石龙千里汽车客运站，形成了铁路、公路、水路三路互通的对外交通体系。

本次规划延续水乡总规的对外交通体系，远期将西湖石龙客运中心站搬迁至火车站北侧，结合石龙火车站设一综合交通枢纽，解决铁路客运、公路长途客运、公交换乘等功能。

◆ 道路交通规划

水乡总规中石龙镇老城区的绿化路、兴龙路、滨江路、沿江路形成环岛型主干路网体系；西湖片区主要由莞龙路、西湖三路形成“十”字型主干路网，同时连接温泉路、岭南路和环湖路形成次干路网体系；新城区主要由南北向的龙升路以及由方正路、青林路、裕兴路形成的内环主干路网。

本次规划落实水乡总规的主干路网布局，完善交通设施、改善道路交叉口通行能力，提高石龙镇整体道路网通行能力。

◆ 市政公用设施用地规划

水乡总规规划明确了市政设施类型、用地布局和用地规模，总计用地面积26.88公顷，包括区域公共设施用地18.0公顷和市政公用设施用地8.88公顷。

本次规划严格落实总规确定市政服务设施，用地规模和位置不做调整。

◆ 绿地系统规划

本次规划延续总规绿地规划布局，重点保护东江南支流沿江绿地、沙河沿线绿地、老城区中山公园以及西湖片区中部绿地，总用地面积130.53公顷，占建设用地面积的14.90%。

◆ 环保环卫规划

总规从水质标准、水污染控制、大气环境功能区划、大气污染控制、噪声标准控制、固体废弃物、环卫公共设施等方面做了详细规定。

本次规划执行水乡总规的强制要求，完善了环卫公共设施体系，分片区布置环卫公共设施，保障了水乡总规的落实。

◆ 综合防灾规划

防灾规划包括消防规划、人防规划、防震规划和防涝规划。总规从总体布局、分区规划、设施规划三个层级详述了防灾规划的要求。

本次规划执行水乡总规的强制要求，从消防、人防、防震、防涝等方面出发，完善了综合防灾体系体系，以老城区、新城区、西湖区为责任单位统筹分区防灾系统，详细落实防灾设施，保障石龙镇城市安全。

◆ 市政工程规划

市政工程规划包括给水工程规划、排水工程规划、电力工程规划、电信工程规划和燃气工程规划。总规从需求规模、管网规划、设施布点、系统建设水平等方面做了详细规定。

本次规划执行水乡总规的强制要求，落实并完善市政工程体系，详细落实市政工程管网及设施。

◆ 近期建设规划与发展重点

本规划近期建设规划与发展重点将以水乡总规最总编制完成后为准。

9.2用地规划调整评估

中国外运东莞物流中心项目是石龙镇引进的重点产业项目，该项目将成为中外运的珠三角东部基地，物流中心的发展将对石龙镇的产业经济起到积极的带动作用，目前，该项目意向落户老城区红海片区，未来的发展和建设急需规划的正确指引。中外运物流中心的建设，必将带来金融业、电子商务、产品展销等外溢功能，这些功能需要妥善安排用地空间。另一方面新维工业园现状为已废弃的木材厂，社区对该片区改造意愿也较为明确，目前该地块已纳入“三旧”改造标图建库范围。

因此本次规划依据在编控规、“三旧”改造专项规划，对水乡总规中2处城市建设用地进行了调整，以便更好的指导城市建设。

新维工业园地块

水乡总规中将老城区广深铁路以西的现状新维工业园规划为产业用地和区域公用设施用地。本次规划将新维工业园定位调整为物流配套区，将水乡总规中的规划的工业用地调整为商业、居住、中学、行政办公以及绿地，作为红海物流工业园的配套支撑区，未来将承接物流工业园外溢的金融、商务、商贸的城市功能，同时提供高品质的生活配套环境和居住质量。

红海片区北地块

水乡总规中将红海片区广深铁路以东地区规划为交通设施用地。石龙为东莞市产业重镇，但石龙镇域范围规模较小，可供扩展开发的空间有限。本次规划结合石龙镇红海片拟建红海物流园的发展需求，规划将红海片区广深铁路以东地区调整为工业用地，以保证项目的实施建设，强化石龙镇在东莞工业重镇的地位。

规划调整后居住用地增加5.34公顷，中小学用地增加2.88公顷，公共管理及服务设施用地增加1.04公顷，商业金融业用地增加4.76公顷，工业用地增加8.65公顷，绿地增加0.82公顷，其他城市建设用地不变。

土地利用规划对比图

9.3 公共配套设施规划评估

水水乡总规石龙镇范围内公共设施用地103.58公顷，占城市建设用地的11.83%。其中公共管理与服务设施用地为27.46公顷，占城市建设用地的3.14%，商业金融业用地76.12公顷，占城市建设用地的8.69。

本次规划完善公共服务设施体系，落实总规确定的镇级、区级公共服务设施，补充和完善社区级服务设施。规划公共设施用地109.38公顷，占城市建设用地的12.49%，相比水乡总规增加了5.8公顷。具体安排详见公共配套设施一览表。

10 改造项目说明

10.1改造项目用地规模

（1）标图建库红线规模

石龙全镇目前已纳入标图建库红线范围有24个，改造用地（享受政策范围）用地规模251.65公顷，改造地块用地规模264.49公顷。

| 标图建库规模一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块名称 | 编号 | 位置 | 改造类型 | 改造模式 | “三旧”改造地块规模（公顷） | “三旧”改造用地规模（公顷） |
| 新维工业园地块 | A-01 | 老城区 | 旧厂改造 | 拆除重建 | 29.22 | 28.07 |
| 新维村东地块 | A-02 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 11.06 | 10.83 |
| 半岛酒店地块 | A-03 |  | 旧城改造 | 拆除重建 | 9.05 | 9.05 |
| 新仓粮站地块 | A-04 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 9.52 | 9.52 |
| 新春集贸市场地块 | A-05 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 10.04 | 10.04 |
| 石龙第九小学地块 | A-06 |  | 旧城改造 | 综合整治 | 8.19 | 8.18 |
| 中山中路北地块 | A-07 |  | 旧城改造 | 综合整治 | 13.77 | 13.77 |
| 中山中路南地块 | A-08 |  | 旧城改造 | 综合整治 | 16.2 | 16.2 |
| 汇联步行街地块 | A-09 |  | 旧城改造 | 拆除重建 | 3.82 | 3.82 |
| 林屋村西地块 | A-10 |  | 旧城改造 | 拆除重建 | 1.62 | 1.62 |
| 中山东路地块 | A-11 |  | 旧城改造 | 综合整治 | 14.96 | 14.96 |
| 滨江酒店地块 | A-12 |  | 旧城改造 | 拆除重建 | 5.71 | 4.48 |
| 信息产业园地块 | B-01 | 西湖片区 | 旧厂改造 | 局部改造 | 7.97 | 7.38 |
| 西湖新村地块 | B-02 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 10.44 | 10.41 |
| 西湖服装批发市场 | B-03 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 10.73 | 10.73 |
| 西湖徐屋村地块 | B-04 |  | 旧厂改造 | 拆除重建 | 1.28 | 1.28 |
| 西湖李屋村地块 | B-05 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 14.38 | 14.38 |
| 石龙五金电子批发市场 | B-06 |  | 旧厂改造 | 拆除重建 | 7.92 | 7.81 |
| 国际服装批发商城 | B-07 |  | 旧厂改造 | 拆除重建 | 7.88 | 7.88 |
| 西湖新亚小学 | B-08 |  | 旧厂改造 | 拆除重建 | 8.11 | 7.58 |
| 西湖老村地块 | B-09 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 20.93 | 20.41 |
| 西湖电厂地块 | B-10 |  | 旧厂改造 | 拆除重建 | 19.77 | 12.35 |
| 黄家山地块 | C-01 | 新城组团 | 旧厂改造 | 拆除重建 | 13.31 | 12.19 |
| 泗洲村地块 | C-02 |  | 旧村改造 | 拆除重建 | 13.61 | 8.71 |
| 合计 |  |  |  |  | 269.49 | 251.65 |

（2）改造类型规模

其中旧村改造面积为100.71公顷，占总改造面积的37.37％;旧厂改造面积为95.46公顷，占总改造面积的35.42％；旧城改造面积为73.32公顷，占总改造面积的27.21％。

| 改造类型面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改造类型 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| 旧村改造 | 100.71 | 37.37% |
| 旧厂改造 | 95.46 | 35.42% |
| 旧城改造 | 73.32 | 27.21% |
| 合计 | 269.49 | 100.00% |

（3）改造模式规模

其中拆除重建面积为208..4公顷，占总改造面积的77.33％；综合整治面积为53.12公顷，占总改造面积的19.71％；局部改造面积为7.97公顷，占总改造面积的2.96％。

| 改造模式面积统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改造模式 | 面积（公顷） | 比例（%） |
| 综合整治 | 53.12 | 19.71% |
| 拆除重建 | 208.4 | 77.33% |
| 局部改造 | 7.97 | 2.96% |
| 合计 | 269.49 | 100.00% |

（4）改造项目用地现状

改造项目用地现状以居住（81.96公顷）和工业用地（68.05公顷）为主，分别占规划总用地的33.99%和28.22%。其中，工业用地以二类工业用地和三类工业用地为主，居住用地以三类居住用地为主。

改造地块现状公共服务设施、道路基础设施、市政公用设施、绿地等服务设施用地相对缺乏。

| 石龙镇标图建库红线地块现状用地面积统计一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造项目用地 |  |  |  | 面积（ha） | 用地比例 |
| 建设用地 | R | 居住用地 |  | 81.96 | 33.99% |
|  |  | R1-R4 | 一至四类居住用地 | 66.64 | 27.64% |
|  |  | R5 | 商住用地 | 7.78 | 3.23% |
|  |  | R6 | 中小学及幼儿园用地 | 7.54 | 3.13% |
|  | C公共设施用地 |  |  | 31.40 | 13.02% |
|  | C | C1 | 行政办公用地 | 1.84 | 0.76% |
|  |  | C2 | 商业金融业用地 | 20.79 | 8.62% |
|  |  | 其中C21 | 商业用地 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | C3 | 文化娱乐用地 | 0.52 | 0.22% |
|  |  | C4 | 体育用地 | 2.26 | 0.94% |
|  |  | C5 | 医疗卫生用地 | 2.24 | 0.93% |
|  |  | C6 | 教育科研设计用地 | 1.92 | 0.80% |
|  |  | C7 | 文物古迹用地 | 0.93 | 0.39% |
|  |  | C9 | 其它公共设施用地 | 0.90 | 0.37% |
|  | M |  | 工业用地 | 68.05 | 28.22% |
|  | W |  | 仓储用地 | 0.51 | 0.21% |
|  | T |  | 对外交通用地 | 0.00 | 0.00% |
|  | S道路广场用地 |  |  | 55.41 | 22.98% |
|  | S | S1 | 道路用地 | 53.88 | 22.34% |
|  |  | S2 | 广场用地 | 0.65 | 0.27% |
|  |  | S3 | 社会停车场库用地 | 0.88 | 0.36% |
|  | U |  | 市政设施用地 | 1.99 | 0.83% |
|  | G |  | 绿地 | 2.32 | 0.96% |
|  | D |  | 特殊用地 | 0.00 | 0.00% |
| 建设用地小计 |  |  |  | 241.13 | 100.00% |
| 非建设用地 | E |  | 水域及其它用途用地 | 10.52 |  |

10.2改造项目用地规划

（1）改造用地规划及规模

改造项目用地面积251.65公顷。其中改造为居住用地113.75公顷，占45.20%，其中中小学及幼儿园用地面积17.76公顷，占7.06%；改造为公共设施用地57.28公顷，占22.76%；改造为工业用地8.60公顷，占3.42%；改造为道路广场用地54.68公顷，占21.73%；改造为市政设施用地9.00公顷，占3.58%；改造为绿地8.34公顷，占3.31%。

本次规划商品住宅用地（包括R1-R4类居住用地、R5类商住用地及C21类商业用地）面积约99.89公顷，占石龙镇“三旧”用地的39.69%，符合相关政策要求（镇区40%以下）。

| 标图建库红线改造规划用地面积统计一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三旧”改造用地 |  |  |  | 面积（ha） | 用地比例 |
| 建设用地 | R居住用地 |  |  | 113.75 | 45.20% |
|  | R | R1-R4 | 一至四类居住用地 | 75.07 | 29.83% |
|  |  | R5 | 商住用地 | 20.92 | 8.31% |
|  |  | R6 | 中小学及幼儿园用地 | 17.76 | 7.06% |
|  | C公共设施用地 |  |  | 57.28 | 22.76% |
|  | C | C1 | 行政办公用地 | 0.84 | 0.33% |
|  |  | C2 | 商业金融业用地 | 46.52 | 18.49% |
|  |  | 其中C21 | 商业用地 | 3.90 | 1.55% |
|  |  | C3 | 文化娱乐用地 | 3.95 | 1.57% |
|  |  | C4 | 体育用地 | 3.37 | 1.34% |
|  |  | C5 | 医疗卫生用地 | 1.43 | 0.57% |
|  |  | C6 | 教育科研设计用地 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | C7 | 文物古迹用地 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | C9 | 其它公共设施用地 | 1.17 | 0.46% |
|  | M |  | 工业用地 | 8.60 | 3.42% |
|  | W |  | 仓储用地 | 0.00 | 0.00% |
|  | T |  | 对外交通用地 | 0.00 | 0.00% |
|  | S道路广场用地 |  |  | 54.68 | 21.73% |
|  | S | S1 | 道路用地 | 49.79 | 19.79% |
|  |  | S2 | 广场用地 | 2.00 | 0.79% |
|  |  | S3 | 社会停车场库用地 | 2.89 | 1.15% |
|  | U |  | 市政设施用地 | 9.00 | 3.58% |
|  | G |  | 绿地 | 8.34 | 3.31% |
|  | D |  | 特殊用地 | 0.00 | 0.00% |
| 建设用地小计 |  |  |  | 251.65 | 100.00% |
| 非建设用地 | E |  | 水域及其它用途用地 | 0.00 |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |
| 1、表中数据单位为公顷，保留2位小数；以“三旧“改造用地（享受政策优惠的范围）”为统计范围；2、C2商业金融业用地数据包括C21商业用地；C21商业用地单独一项统计；如没有该项请填“0”；3、数据整理好后，文件名加注编号及镇区名，如《02石龙镇“三旧”改造规划用地平衡表》；4、商品住宅用地为居住用地（R1-R4类）、商住用地（R5）、商业用地（C21）的统称。 |  |  |  |  |  |

（2）改造地块功能

| 标图建库红线改造规划用地面积统计一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组团 名称 | 地块名称 | 改造地块情况 | 改造功能引导 |
| 老城区 | 新维工业园地块 （A-01） | 该片区现状用地以工业厂房、旧村，厂房破旧为主，经营情况不佳； | 以拆迁改造为主； 以控制性详细规划和古城保护规划为依据，保障公共配套设施的落实，并打通周边道路，提升片区形象； 建议由政府统筹，市场运作。 |
|  | 新维村东地块 （A-02） | 该片区现状以商住和工业为主； | 以综合整治为主，局部拆迁； 结合控制性详细规划和古城保护规划的要求，打通地块周边道路，整体建筑风貌与古镇整体风貌相协调，建筑高度不超过20米； 建议由政府统筹，村组合作，市场导向。 |
|  | 半岛酒店地块 （A-03） | 该片区现状以餐饮业和工业为主； | 以拆迁改造为主； 结合控制性详细规划和古城保护的要求，打通地块周边道路，改善绿化路作为城市主要的景观和交通轴线的形象； 建议由政府统筹，村组合作，市场导向。 |
|  | 新仓粮站地块 （A-04） | 该片区以破旧厂房、粮仓和旧村为主； | 以综合整治为主； 结合控制性详细规划的要求，打通地块周边道路，整体建筑风貌与古镇整体风貌相协调，塑造滨水区城市立面，增加街头绿地和公共活动场地，提升地块的整体形象，建筑高度不超过20米； 建议由政府统筹，村组合作，市场导向。 |
|  | 新春集贸市场地块 (A-05) | 该片区现状用地主要包括工业厂房、旧村； | 以拆迁改造为主； 以控制性详细规划和古城保护规划为依据，保障公共配套设施的落实，重点整治沿街立面，改善交通条件，提升片区形象，建筑风貌与高度与古镇整体风貌相协调； 建议由政府统筹运作。 |
|  | 石龙第九小学地块 （A-06） | 该片区现状用地以商住为主； | 拆迁和综合整治相结合； 以控制性详细规划和古城保护规划为依据，重点整治沿街立面，改善市政基础设施，提升环境质量，建筑风貌与高度与古镇整体风貌相协调； 建议由政府统筹，市场运作。 |
|  | 中山中路北地块 （A-07） | 该片区位于石龙历史古镇保护的重点保护区，现状用地以沿街商业和住宅为主； | 以保护整治为主； 在《东莞市石龙历史古镇保护规划》的要求下对地块内的建筑进行保护和整治，积极改善市政基础设施，提升环境质量； 建议由政府统筹运作。 |
|  | 中山中路南地块 （A-08） | 该片区位于石龙历史古镇保护的重点保护区，现状用地以沿街商业和住宅为主； | 以保护整治为主； 在《东莞市石龙历史古镇保护规划》的要求下对地块内的建筑进行保护和整治，积极改善市政基础设施，提升环境质量； 建议由政府统筹运作。 |
|  | 汇联步行街地块 （A-09） | 该片区现状商业； | 以综合整治为主； 以控制性详细规划为依据，结合历史保护街区及周边环境一并考虑，提升地块的商业服务品质； 建议由政府统筹，市场主导运作。 |
|  | 林屋村西地块 （A-10） | 该片区现状用地以旧村、停车场为主； | 以整体拆迁改造为主，局部保留整治； 以控制性详细规划为依据，重点落实公共和市政配套设施，保障地块内部道路、公共活动场地、绿地、广场的建设，提升地块的环境品质； 建议由政府统筹，市场主导运作。 |
|  | 中山东路地块 (A-11) | 该片区现状用地包括旧村、小学、工厂停车场； | 以拆迁与综合整治相结合； 以控制性详细规划为依据，重点改善市政基础设施，落实公共服务设施，提升环境质量； 建议由政府主导。 |
|  | 滨江酒店地块 （A-12） | 该片区现状为举重博物馆； | 规划改造为星级酒店，由政府统筹、市场运作； 该地块将建设成为石龙标志性建筑节点，成为带动老城区振兴的引擎，作为近期改造地块； 地块改造需考虑滨水的重要景观要素，把滨水地区一并纳入进行景观设计； 滨水地区需对市民开放，作为城市重要的滨江公园。 |
| 西湖区 | 信息产业园地块 （B-01） | 该片区现状用地以工业厂房为主； | 规划以拆迁改造和综合整治相结合； 规划以控制性详细规划为依据，通过用地功能置换，打通城市主要道路；打造现代化的信息产业园区； 由政府统筹运作。 |
|  | 西湖新村地块 （B-02） | 该片区现状用地以工业和旧村为主； | 规划全面改造； 规划以控制性详细规划为依据，落实公共配套设施；改造需打通地块周边城市道路；打造现代化的高档居住区， 居住区建设需注重滨江的城市立面的塑造； 建议由政府统筹，市场主导运作。 |
|  | 西湖服装批发市场 （B-03） | 该片区现状用地为西湖服装批发市场； | 规划全面改造； 规划以控制性详细规划为依据，通过改造和升级，打造现代化的高档商业区，提升作为与老城区相连的入口形象和滨江城市立面的形象品质； 由政府统筹，市场运作。 |
|  | 西湖徐屋村地块 (B-04) | 该片区现状用地包括旧厂房； | 规划全面改造； 规划以控制性详细规划为依据，改造需打通地块周边城市道路； 打造现代化的高档居住区，居住区建设需注重滨江的城市立面的塑造； 沿莞龙路城市立面风格现代，天际轮廓线需与周边地块衔接； 作为近期改造地块； 建议由政府统筹、市场运作。 |
|  | 西湖李屋村地块 (B-05) | 该片区现状用地主要是旧村住宅区， | 规划全面改造； 规划用地以商业用地为主，可结合莞龙路良好的交通区位条件建设商业性办公建筑； 可采取由政府统筹，市场运作的改造模式； 沿莞龙路城市立面风格现代，天际轮廓线需与周边地块衔接。 |
|  | 石龙五金电子批发市场 (B-06) | 该片区现状用地为五金批发市场和饮料贸易公司； | 规划以拆迁改造和综合整治相结合； 规划以控制性详细规划为依据，通过改造和升级，打造现代化的高档商业区，强化地块的商贸服务功能； 由政府统筹，市场运作。 |
|  | 国际服装批发商城 (B-07) | 该片区现状用地为服装批发商城、石龙汽车客运总站和几个旧厂； | 规划以拆迁改造和综合整治相结合； 规划以控制性详细规划为依据，通过改造和升级，打造现代化的高档商业区，强化地块的核心商贸服务功能； 由政府统筹，市场运作。 |
|  | 西湖新亚小学 (B-08) | 该片区现状用地以旧工业厂房为主； | 规划以拆迁改造和综合整治相结合； 规划以控制性详细规划为依据，通过用地功能置换，结合周边地区，强化配套服务设施，打造配套完善，环境宜人的复合地区； 由政府统筹，市场运作。 |
|  | 西湖老村地块 (B-09) | 该片区现状用地以旧村为主； | 规划以拆迁改造和综合整治相结合； 规划以控制性详细规划为依据，通过用地功能置换，落实配套服务设施，打造配套完善，环境宜人的复合社区； 由政府统筹运作。 |
|  | 西湖电厂地块 (B-10) | 该片区现状是工业厂房，西湖电厂已经废弃； | 规划改造为中小学及体育用地，由政府统一运作； 学校建设需结合周边环境综合考虑； 沿莞龙路居住组团的城市立面应简洁、风格现代； |
| 新城区 | 黄家山地块 (C-01) | 该片区现状用地包括批发市场及旧厂房，规划全面改造； | 地块周边路网以控制性详细规划为参考，落实控规要求； 规划改造为现代化的商住区，为周边现代化的工业区提供居住等生活配套； 建议由政府引导、社区自行组织改造。 |
|  | 泗洲村地块 (C-02) | 该片区现状用地包括是旧村及旧厂房 | 规划全面改造； 规划以控制性详细规划为依据，改造需落实小学用地； 打造现代化的高档居住区，由政府统筹、市场运作。 |
|  | 清醇街北地块 （C-03） | 该片区现状用地为沿街商住； | 拆迁改造； 以控制性详细规划为依据，结合周边地块，强化片区的商贸服务功能； 建议由政府统筹，村组合作，市场导向。 |

10.3开发强度指引

（1）开发强度控制原则

①主要依据已批控制性详细规划，结合同类旧改地区经验，依据改造地块区位、用地功能和发展方向确定地块开发强度；

②通过对改造地块进行合理的经济可行性分析，确定改造地块合理的容积率；

③对改造地块周边的公共配套设施进行配套设施容量分析，确定合理的配套人口规模及建设量。

④本规划公益性用地的开发强度确定按照《东莞市城市规划管理技术规定》确定。

⑤沿江地块可高强度开发，老城区开发强度向北逐渐递减，西湖区沿江区域、莞龙路沿线、火车站周边可高强度开发。

（2）古镇区开发强度说明

位于古镇区内的地块应严格落实《东莞市石龙历史名镇古镇保护规划》规定。

规划确定古镇区范围为东起江边，西至铁路；南起绿化路，北至东江江边，面积105.38公顷。按照分区分级保护原则，根据文物保护单位、历史建筑和历史文化街区的分布状况和现状保存情况，规划在古镇区内划定重点保护区、建设控制地带和环境协调区。

重点保护区：规划以中山路为核心，确定中山路、太平路、竹器街、刘屋巷、七贤坊-新街、中山路三巷、面街、红江街等8片历史文化街区，它们相互连接构成石龙古镇的重点保护区，总面积为8.98公顷。重点保护区内，建筑以保护与整治为主，积极改善市政基础设施，提升环境质量。

重点保护区内建筑高度保持历史建筑的原有高度，层数一般为两层，局部三层。在历史建筑顶层上增加的违章建筑必须近期拆除。不协调的中高层建筑近期改造底层立面，远期降低层数和高度。

建设控制地带：规划在重点保护区外围划定建设控制地带，面积29.9公顷。在建设控制地带内，建筑性质、高度、体量、色彩及形式等应与重点保护区内的历史建筑相协调。

建设控制地带内，新建或改建的建筑高度不超过14米（4层坡顶）。不协调的中高层建筑应在远期降低层数和高度。

环境协调区：规划老城区绿化路以北，除去重点保护区及建设控制地带之外的其他地区为环境协调区，面积66.5公顷。在环境协调区内，建筑高度应与古镇区整体风貌相协调。环境协调区内，新建或改建的建筑高度不应超过20米（6层坡顶）。

老城区保护分区划分图

（3）开发强度分区

一类开发强度控制区：地块容积率控制在1.8以下（含1.8），建筑密度不大于50%，建筑高度不超过24米。主要是公共设施地块，包括中小学、市政设施及石龙老城的居住用地。

二类开发强度控制区：地块容积率控制在1.8～2.5,建筑密度不大于45%，建筑高度不超过60米。主要是石龙老城的商住、商业等用地。

三类开发强度控制区：地块容积率控制在2.5～3.0，建筑密度不大于45%，建筑限高不大于100米。主要是老城区、新城区及西湖区的商业、居住、商住用地。

四类开发强度控制区：地块容积率控制在3.0～5.0，建筑密度不大于40%，建筑限高不高于150米。主要是老城区滨江路南侧的酒店用地、新城区悦城酒店用地、西湖片区莞龙路沿街商业用地。

10.4“工改工”区域

本次规划的有1个工改工项目，位于西湖片区南部信息产业园区，地块编码B-01，由元岗东路、岭南东路、环湖南路以及温泉南路围合而成，项目用地面积约为7.39公顷。预计2017年完成。

10.5 城市设计指引

本次规划落实总体规划以及已批准控规在城市设计方面的要求，从整体空间环境着手进行城市设计，城市空间环境应强调整体性和序列感，注重城市景观与自然景观的相互协调与渗透。

城市设计控制分两个层面。第一层面提出“一核三界面，四轴三节点”的要求，第二层面提出特色风貌景观带及城市景观次轴线、次节点的要求。

第一层面要求：“一核三界面，四轴三节点”。

“一核”是以石龙城市公园形成的城市绿色核心；

“三界面”是指石龙三埠沿东江及支流形成的滨水景观带；

“四轴线”是四条城市景观主要轴线。分别是沿莞龙路轴线、沿西湖三路--新桥路轴线、沿绿化路—龙城路—外商服务中心轴线、沿龙升路轴线；

“三节点”是根据城市主要景观轴线、市民生活流向重要交织点和现状建设情况确定的城市景观主要节点，分别指老城组团的绿化路与新桥路交叉口，新城组团的龙升路与龙城路交叉口，西湖组团的莞龙路与西湖三路交叉口。

第二层面要求：两条特色风貌景观带，五条城市景观次要轴线，若干城市景观次要节点。

特色风貌景观带——中山路沿线和老城组团滨江路沿线；

城市景观次要轴线——兴龙路沿线、广源路沿线、龙田路沿线、方正路沿线、裕兴路沿线；

城市景观次要节点——都处在景观轴线的对景、重要的道路交叉口或交通要道的门户位置。

旧改地块的空间分布主要沿城市绿核、滨江开敞休闲带、特色景观轴核商业发展轴展开。

这两个层面作为对城市设计的宏观指引。

“三旧”改造地块主要分布在城市特色景观风貌带、滨水景观带及城市主要轴线上，主要用于改善城市建筑环境、公共空间、交通环境等方面，提升城市形象。

11 年度实施计划

11.1实施原则

（1）对于难度小，见效大，带动性强的项目首先启动，作为近期实施项目； 对于改造难度较大近期很难实施的项目，远期规划遵循先易后难、逐步推进的原则，成熟一片，改造一片。

（2）由于石龙地域范围狭小，空间有限，对于“三旧”改造“拆三留一”原则德落实，规划建议从全镇角度整体平衡，或者从年度内部平衡，具体在单元规划层面进行详细研究。

11.2分期目标

（1）近期目标（2015-2017年）

近期重点实施的片区包括新城中心区2个地块，西湖片区的3个地块，老城区2个地块，该七个地块改造较为容易，且部分项目已有实施主体，能够在短期内实施。

重点推进新城中心区的居住片区、西湖片区的重大教育设施片区、信息产业园以及老城区“岭南一号”等地块的改造，争取在2017年完成。

近期改造地块总面积：68.99公顷，占总体改造面积的25.49%。

（2）远期目标（2017-2020年）

重点推进西湖三路沿线及老城区的滨江路沿线片区的改造，揭开老城区“三旧”改造序幕，逐步完善老城区城市面貌、配套设施、交通微循环等功能，推进老城区土地空间的集约利用。

远期改造地块面积：201.62公顷，占总体改造面积的74.51%。

11.3近期实施年度计划

依据“三旧”改造专项规划制定2015-2017年的年度实施计划，通过年度实施计划有步骤的进行“三旧”改造，有效的指导各改造项目的实施，保障改造计划的顺利完成。

近期为2015年—2017年，计划改造项目全部启动，形成“三旧”改造的示范效应，带动石龙后续改造项目的启动。

各旧改地块在单元规划中，可根据实际情况做适当调整，划分成若干个改造单元。

石龙近期“三旧”改造地块规模为71.99公顷。2015、2016、2017年度分别为：34.50公顷、24.17公顷、10.33公顷。

（1）2015年度

推进新城组团泗洲村地块（C-02）和西湖组团西湖电厂地块（B-10）改造，改造面积21.06公顷。

（2）2016年度

推进老城组团中山中路南地块（A-08）和西湖组团信息产业园地块（B-10）改造，改造面积24.17公顷。

（3）2017年度

推进老城区半岛酒店地块（A-03）和西湖徐屋村地块（B-04）改造，改造面积10.33公顷。

| 实施期限 | 实施年份 | 地块名称 | 地块编号 | 区位 | 三旧改造地块规模（公顷） | 三旧改造用地规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期实施 | 2015 | 西湖电厂地块 | B-10 | 西湖组团 | 19.77 | 12.35 |
|  |  | 泗洲村地块 | C-02 | 新城组团 | 13.61 | 8.71 |
|  | 小计 |  | 2个 | —— | 33.38 | 21.06 |
|  | 2016 | 中山中路南地块 | A-08 | 老城组团 | 16.2 | 16.2 |
|  |  | 信息产业园地块 | B-01 | 西湖组团 | 7.97 | 7.38 |
|  | 小计 |  | 2个 | —— | 24.17 | 23.58 |
|  | 2017 | 半岛酒店地块 | A-03 | 老城组团 | 9.05 | 9.05 |
|  |  | 西湖徐屋村地块 | B-04 | 西湖组团 | 1.28 | 1.28 |
|  | 小计 |  | 2个 | —— | 10.33 | 10.33 |
|  | 合计 |  | 6个 | —— | 67.88 | 54.97 |
| 远期实施 | 2018 | 汇联步行街地块 | A-09 | 老城组团 | 3.82 | 3.82 |
|  |  | 林屋村西地块 | A-10 | 老城组团 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | 滨江酒店地块 | A-12 | 老城组团 | 5.71 | 4.48 |
|  |  | 西湖李屋村地块 | B-05 | 西湖组团 | 14.38 | 14.38 |
|  |  | 国际服装批发商城 | B-07 | 西湖组团 | 7.88 | 7.88 |
|  |  | 西湖新亚小学 | B-08 | 西湖组团 | 8.11 | 7.58 |
|  |  | 西湖老村地块 | B-09 | 西湖组团 | 20.93 | 20.41 |
|  |  | 黄家山地块 | C-01 | 新城组团 | 13.31 | 12.19 |
|  | 小计 |  | 8个 | —— | 75.76 | 72.36 |
|  | 2019 | 新维工业园地块 | A-01 | 老城组团 | 29.22 | 28.07 |
|  |  | 西湖新村地块 | B-02 | 西湖组团 | 10.44 | 10.41 |
|  |  | 西湖服装批发市场 | B-03 | 西湖组团 | 10.73 | 10.73 |
|  |  | 石龙五金电子批发市场 | B-06 | 西湖组团 | 7.92 | 7.81 |
|  | 小计 |  | 4个 | —— | 58.31 | 57.02 |
|  | 2020 | 新维村东地块 | A-02 | 老城组团 | 11.06 | 10.83 |
|  |  | 新仓粮站地块 | A-04 | 老城组团 | 9.52 | 9.52 |
|  |  | 新春集贸市场地块 | A-05 | 老城组团 | 10.04 | 10.04 |
|  |  | 石龙第九小学地块 | A-06 | 老城组团 | 8.19 | 8.18 |
|  |  | 中山中路北地块 | A-07 | 老城组团 | 13.77 | 13.77 |
|  |  | 中山东路地块 | A-11 | 老城组团 | 14.96 | 14.96 |
|  | 小计 |  | 6个 | —— | 67.54 | 67.3 |
|  | 合计 |  | 18个 | —— | 201.61 | 196.68 |
| 总计 |  |  | 24个 | —— | 269.49 | 251.65 |

11.4保障措施

（1）政策保障

①优先审批政策：对于“三旧”改造项目，各有关部门给予优先审批。

②经费保障政策：“三旧”改造规划的编制经费，允许纳入“三旧”改造成本，在改造成本费用中列支。

③财政税费、土地出让金优惠政策：“三旧”成片拆迁改造的项目，待土地出让后，可由镇街向东莞市财政局申请返还“三旧”成片拆迁改造建设用地征缴属市收入部分的土地税费。其用途按国家、省有关规定执行。

（2）实施建议

①对于遵循“投入少，见效大，带动性强”的项目优先考虑；

②近期已启动、实施难度相对较小的项目近期实施。